АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Е К Т    П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

______________				             				№_______

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа

город Арзамас Нижегородской области»

утвержденную постановлением администрации города Арзамас Нижегородской области от 29.10.2021 №1505

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.12.2025 № 716 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.04.2026 № 779 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области «О бюджете городского округа город Арзамас на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации города Арзамас Нижегородской области от 29.10.2021 № 1505, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия мэра города Арзамаса	                                                              М.Н.Гусев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Арзамас

Нижегородской области

от _________ №   _____

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Арзамаса

от 29.10.2021 № 1505

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области»

### 1. Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.10.2017 № 1810 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Арзамас Нижегородской области»; Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области; Постановление администрации города Арзамаса от 21.04.2021 № 490 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области»; Постановление городского округа город Арзамас Нижегородской области от 04.02.2025 № 334 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город Арзамас на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань»; Постановление городского округа город Арзамас Нижегородской области от 09.04.2025 № 1291 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа город Арзамас на содержание и текущий ремонт общежитий управляющим организациям, осуществляющим управление общежитиями, относящимися к специализированному жилищному фонду»; Постановление администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 21.01.2026 № 141 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат ООО «РайВодоканал» в части недополученных доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в соответствие с установленными предельными индексами»; Постановление городского округа город Арзамас Нижегородской области от 10.04.2025 № 1337 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат из бюджета городского округа город Арзамас расходов по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах в части платы за содержание жилого(нежилого) помещения и коммунальные услуги»; Постановление городского округа город Арзамас Нижегородской области от 13.10.2025 № 3944 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ фасадов домов, находящихся в границах территории исторического поселения федерального значения город Арзамас Нижегородской области»; Постановление городского округа город Арзамас Нижегородской области от 19.11.2025 № 4534 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности за потребленные энергетические ресурсы организациям, предоставляющим населению городского округа город Арзамас Нижегородской области услуги теплоснабжения по регулируемым тарифам». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик - координатор муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – Департамент ЖКХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; МКУ «Служба комплексного обслуживания» (далее – МКУ СКО); Департамент территориального развития администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – Департамент территориального развития); Комитет имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее КИО); АМКУ «Стройгород». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение исторического облика домов и сооружений, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. - Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 3. Развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к аварийным расселенным домам, воссоздание облика исторически ценных домов, увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, общежитий, содержание муниципального жилищного фонда. 2. Обеспечение развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 3. Обеспечение доступности всех категорий граждан к услугам общественных бань. 4. Финансовое обеспечение деятельности организации жилищно-коммунальной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2028 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области | Наименование муниципальной программы | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации программы |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» | 43261,7 | 65491,7 |  | 54640,6 | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 | 412551,8 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в разрезе соисполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик-координатор- Департамент ЖКХ | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 44301,4 | 63939,3 |  | 50284,9 | 73444,4 | 67522,0 | 66282,4 | 67972,4 | 433746,8 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 37311,6 | 62932,1 |  | 50284,9 | 59211,8 | 64252,5 | 59802,4 | 60140,4 | 393935,7 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 37311,6 | 62932,1 |  | 50284,9 | 59211,8 | 64252,5 | 59802,4 | 60140,4 | 393935,7 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 6989,8 | 1007,2 |  | 0,0 | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 39811,1 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 6989,8 | 1007,2 |  | 0,0 | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 39811,1 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель-Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 6921,3 | 2739,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9661,1 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 4572,0 | 1322,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5894,6 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 4572,0 | 1322,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5894,6 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 2349,3 | 1417,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,5 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 2349,3 | 1417,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3766,5 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель- МКУ СКО | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 4640,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4640,0 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 1378,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,1 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 1378,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,1 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 3261,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,9 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 3261,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,9 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель- Департамент территориального развития | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 284,4 |  | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 5050,1 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 284,4 |  | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 5050,1 |
|  | Капвложения | 0,0 | 0,0 |  | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4255,7 |
|  | Прочие расходы | 0,0 | 284,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,4 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель- КИО | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 952,6 |  | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 952,6 |  | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 0,0 | 952,6 |  | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
|  | Капвложения | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
|  | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего, в т.ч.: | 55862,7 | 67916,1 | 54640,6 |  | 78685,1 | 68032,0 | 66282,4 | 67972,4 | 459391,3 |
|  | Местный бюджет, в т.ч. | 43261,7 | 65491,7 | 54640,6 |  | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 | 412551,8 |
|  | Капвложения | 0,0 | 0,0 | 4255,7 |  | 261,5 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 5027,2 |
|  | Прочие расходы | 43261,7 | 65491,7 | 50384,9 |  | 64191,0 | 64252,5 | 59802,4 | 60140,4 | 407524,6 |
|  | Областной бюджет, в т.ч. | 12601,0 | 2424,4 | 0,0 |  | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 46839,5 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 12601,0 | 2424,4 | 0,0 |  | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 46839,5 |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты: 1) освоение денежных средств, выделенных на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, составит 100%; 2) доля общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду, общее имущество которых содержится в надлежащем состоянии, составит 100%; 3) выполнение плановых показателей по сносу расселенных домов составит 100%; 4) доля многоквартирных домов, жилых домов, на которых произведены ремонтные работы, составит 100%; 5) отсутствие задолженности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области за содержание жилого (нежилого) помещения (помещений) и коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многократных домах, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Арзамас Нижегородской области за отчетный период, составит 100%; 6) выполнение плана по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составит 100%; 7) освоение денежных средств, выделенных на выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области составит 100%; 8) освоение денежных средств, выделенных на содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области составит 100%; 9) недопущение превышения роста платы граждан городского округа город Арзамас утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, составит 100%; 10) освоение денежных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах составит 100%; 11) освоение денежных средств, выделенных на строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом № 2» составит 100%; 12) снижение либо отсутствие кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (природный газ) составит 100%; 13) развитие общегигиенических услуг и обеспечение их доступности для всех категорий граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области составит 100%; 14) освоение субсидии, выделенной на финансовое обеспечение функций МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас», составит 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление муниципальной программой и механизм её реализации | Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Департамент ЖКХ. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку её реализации осуществляет Департамент ЖКХ в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. Состояние и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) имеют большое значение для социально-экономического развития городского округа город Арзамас Нижегородской области, поскольку оказывают прямое влияние на уровень и качество жизни всех его граждан.

На территории городского округа жилищно-коммунальные услуги оказывают 24 предприятия, из них 22 - частной формы собственности.

Общая площадь жилищного фонда городского округа город Арзамас Нижегородской области по состоянию на 01.01.2026 года по 1062 многоквартирным домам составила 2243,6 тыс. м2; по 10 общежитиям - 30,8 тыс. м2.

Управление 555 многоквартирными домами, общей площадью жилых помещений 1458,3 тыс. м2   осуществляют 12 частных управляющих организаций.

Форму управления ТСЖ, ЖСК, ЖСПК выбрали жители 178 многоквартирных дома, общей площадью 608,8 тыс.м2, из которых 38 многоквартирных домов заключили договор на обслуживание и управление с управляющей организацией.

Специализированный жилой фонд составляют 10 общежитий, управление которыми осуществляет частная организация ООО «Первая городская УК».

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»,  постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которую включены 970 многоквартирных дома городского округа город Арзамас Нижегородской области общей площадью 3921,9 тыс.м2  (далее - Региональная программа).

Ветхие, но не признанные аварийными многоквартирные дома не включены в Региональную программу. В основном это малоквартирные дома блокированной застройки и источник финансирования капитального ремонта, реконструкции или модернизации которых на сегодня не определен.

В рамках реализации региональной программы актуализирован краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2020-2022, 2023-2025 годы.

В городском округе признано аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции 86 многоквартирных домов, общей площадью 28312,1 м2. Непригодными для проживания признаны 13 жилых домов общей площадью 506,6 м2. Городской округ город Арзамас Нижегородской области активно участвует в региональных адресных программах с 2008 года.

В целях реализации муниципальной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, в целях привлечения инвестиций разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения на перспективу до 2052 года. Большое количество коммунальных объектов, сетей водоснабжения и водоотведения из-за высокого износа нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

В целях развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод администрацией городского округа город Арзамас Нижегородской области заключены концессионные соглашения № 82-П от 28.07.2023 с ООО «Арзамасский водоканал» и № 146-п от 09.07.2018 с ООО «РайВодоканал».

Разработаны и утверждены инвестиционные программы:

- ООО «Арзамасский водоканал» на 2023-2047 гг., общая стоимость мероприятий 2092,121 млн. руб.;

- ООО «РайВодоканал» на 2019-2032 гг., общая стоимость мероприятий 36,575 млн. руб.

Основными направлениями инвестиционных программ являются реконструкция, модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества водоснабжения, водоотведения и экологической обстановки. В результате реализации инвестиционных программ повысится надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: снизится аварийность систем водоснабжения и водоотведения, уменьшится энергоемкость; возрастет экологическая безопасность: снизится содержание вредных веществ на выходе КОСК (Комплекс Очистных Сооружений Канализации); улучшится качество питьевой воды: снизится доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Постановлением администрации городского округа г. Арзамас от 03.02.2025 № 319 «Об определении гарантирующих организаций по холодному водоснабжению и водоотведению на территории городского округа город Арзамас» организации ООО «Арзамасский водоканал», ООО «РайВодоканал» и МУП «Водоканал» Арзамасского района Нижегородской области наделены статусом гарантирующих организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.

В целях развития теплоэнергетической отрасли города была разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на перспективу до 2030 года. Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Суммарная тепловая мощность 75 котельных составляет 353,5 Гкал/ч. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей составляет 149,1 км. Одной из острейших проблем теплоснабжающей отрасли городского округа является изношенность котельных и тепловых сетей. К высокому износу эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры привело хроническое недофинансирование отрасли. Учитывая высокий процент износа коммунальной инфраструктуры город нуждается в проведении мероприятий по улучшению ее состояния.

В целях повышения качества услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставляемого потребителям тепловой энергии городского округа городского округа город Арзамас Нижегородской области, заключены концессионные соглашения № 1-КС/1736/325-п/1/19 от 01.08.2019 с ООО «ОРК», № 52-П от 15.05.2020 с ООО «Тепловые сети Арзамасского района» и № 55-П от 19.05.2020 с ООО «ПрофТепло».

Разработаны и утверждены инвестиционные программы:

- ООО «ОРК» на 2020-2046 гг., общая стоимость мероприятий 1294,408 млн. руб.;

- ООО «Тепловые сети Арзамасского района» на 2020-2033 гг., общая стоимость мероприятий 98,827 млн. руб.;

- ООО «ПрофТепло» на 2020-2033 гг., общая стоимость мероприятий 37,224 млн. руб.

Постановлением администрации городского округа г. Арзамас от 23.09.2023 № 606 О внесении изменений в постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 23.09.2019 № 1423 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования городской округ город Арзамас Нижегородской области» ООО «ОРК», ООО «Тепловые сети Арзамасского района» и ООО «ПрофТепло» наделены статусом единой теплоснабжающей организации на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Городской округ город Арзамас Нижегородской области активно принимает участие в нескольких проектах по благоустройству. Одной из приоритетных задач является воссоздание исторического вида фасадов зданий, представляющих историческую и культурную ценность, являющихся градоформирующими элементами улиц.

  - Цели, задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» являются:

1) создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение исторического облика домов и сооружений, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области;

2)   улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

3)  развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения указанных целей решению подлежат следующие задачи:

1) обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к аварийным расселенным домам, воссоздание облика исторически ценных домов, увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, общежитий, содержание муниципального жилищного фонда;

2) обеспечение развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

3)   обеспечение доступности всех категорий граждан к услугам общественных бань;

4) финансовое обеспечение деятельности организации жилищно-коммунальной сферы.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» определен периодом 2022-2028 годы, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные муниципальной программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей. При этом достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся прогнозируемых процессов в социально-экономическом развитии городского округа город Арзамас Нижегородской области в 2022-2028 годах.

Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2022 – 2028 годов.

  - Управление муниципальной программой и механизм её реализации

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Департамент ЖКХ.

Также, Департамент ЖКХ совместно с участником муниципальной программы осуществляет:

- реализацию муниципальной программы,

- подготовку отчетов о выполнении мероприятий муниципальной программы по итогам каждого отчетного периода ее реализации,

-подготовку предложения о внесении изменений в муниципальную программу,

-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.

## Департамент ЖКХ запрашивает у участника информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации муниципальной программы.

## Департамент ЖКХ обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы Отдела по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, МКУ СКО, Департамента территориального развития, КИО, АМКУ «Стройгород».

## В свою очередь соисполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции, а также представляют необходимую информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.

## Департамент финансов городского округа город Арзамас Нижегородской области представляет Департаменту ЖКХ информацию о финансировании муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области.

2.5. Перечень программных мероприятий

Таблица 1. Перечень программных мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения и прочие расходы) | Сроки выполнения | Разработчик-координатор, соисполнитель | Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 55862,7 | 67916,1 | 54640,6 | 78685,1 | 68032,0 | 66282,4 | 67972,4 | 459391,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 43261,7 | 65491,7 | 54640,6 | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 | 412551,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12601,0 | 2424,4 | 0,0 | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 46839,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Муниципальной программы Создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение исторического облика домов и сооружений, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 40416,7 | 40252,7 | 22181,6 | 28626,9 | 35644,6 | 36405,0 | 38095,0 | 241622,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 27855,5 | 37828,3 | 22181,6 | 26394,3 | 32375,1 | 29925,0 | 30263,0 | 206822,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12561,2 | 2424,4 | 0,0 | 2232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 34799,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Муниципальной программы Обеспечение сохранности многоквартирных домов, общежитий и улучшение комфортности проживания в них граждан, в том числе расположенных в непосредственной близости к аварийным расселенным домам, воссоздание облика исторически ценных домов, увеличение срока эксплуатации внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, общежитий, содержание муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 40416,7 | 40252,7 | 22181,6 | 28626,9 | 35644,6 | 36405,0 | 38095,0 | 241622,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 27855,5 | 37828,3 | 22181,6 | 26394,3 | 32375,1 | 29925,0 | 30263,0 | 206822,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 12561,2 | 2424,4 | 0,0 | 2232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 34799,7 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы |  | Прочие расходы | 2027-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  | Прочие расходы | 2022-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 4483,8 | 5826,1 | 5927,2 | 6671,7 | 8990,6 | 8990,6 | 8990,6 | 49880,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4483,8 | 5826,1 | 5927,2 | 6671,7 | 8990,6 | 8990,6 | 8990,6 | 49880,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества |  | Прочие расходы | 2022-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 40500,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 40500,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Ремонт муниципального жилищного фонда |  | Прочие расходы | 2023-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 3054,5 | 3869,9 | 2467,8 | 5849,2 | 4470,0 | 4470,0 | 24181,4 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 3054,5 | 3869,9 | 2467,8 | 5849,2 | 4470,0 | 4470,0 | 24181,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 2450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2450,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на возмещение затрат по незаселённым жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах, в части платы за содержание жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги |  | Прочие расходы | 2022-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 5543,4 | 5468,2 | 6457,6 | 6239,8 | 8012,8 | 8029,4 | 8029,4 | 47780,6 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5543,4 | 5468,2 | 6457,6 | 6239,8 | 8012,8 | 8029,4 | 8029,4 | 47780,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов |  | Прочие расходы | 2023-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1861,7 | 141,9 | 6895,6 | 6577,0 | 8700,0 | 10390,0 | 34566,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 854,5 | 141,9 | 4663,0 | 3307,5 | 2220,0 | 2558,0 | 13744,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1007,2 | 0,0 | 2232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 20821,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 987,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | Департамент территориального развития (МКУ «Чернуха») | Всего, в т.ч. | 0,0 | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,4 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,4 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Оценка технического состояния жилого помещения для подготовки обоснованных заключений о признании его пригодным или непригодным для проживания |  | Прочие расходы | 2024-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 270,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1200,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 270,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1200,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2023 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 90,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 90,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. Воссоздание облика исторически ценных домов города Арзамаса |  | Прочие расходы | 2022-2025 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 13620,2 | 16000,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29702,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6670,2 | 16000,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22752,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6950,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | МКУ СКО | Всего, в т.ч. | 4640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4640,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3261,9 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2023 | Департамент ЖКХ, Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 3101,5 | 2062,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5164,3 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 992,2 | 645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1637,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2109,3 | 1417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3526,5 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Муниципальной программы Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 292,0 | 3552,9 | 6914,5 | 19887,0 | 5635,8 | 3125,8 | 3125,8 | 42533,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 292,0 | 3552,9 | 6914,5 | 7887,0 | 5635,8 | 3125,8 | 3125,8 | 30533,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Муниципальной программы Обеспечение развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 292,0 | 3552,9 | 6914,5 | 19887,0 | 5635,8 | 3125,8 | 3125,8 | 42533,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 292,0 | 3552,9 | 6914,5 | 7887,0 | 5635,8 | 3125,8 | 3125,8 | 30533,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы |  | Прочие расходы | 2024-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 499,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 499,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2023 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 85,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 85,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы |  | Прочие расходы | 2024-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2023 | Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 207,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 207,0 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Текущий и капитальный ремонт водопроводов и канализации |  | Прочие расходы | 2023 | Департамент ЖКХ, Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. Выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2023 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,2 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. Содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2023 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 1120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,1 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2025 | КИО | Всего, в т.ч. | 0,0 | 952,6 | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 952,6 | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуги по водоотведению по регулируемым тарифам потребителям городского округа город Арзамас Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2024 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на возмещение затрат ООО «РайВодоканал» в части недополученных доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в соответствие с установленными предельными индексами |  | Прочие расходы | 2024-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2458,8 | 2646,3 | 4659,2 | 2659,2 | 2659,2 | 15082,7 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2458,8 | 2646,3 | 4659,2 | 2659,2 | 2659,2 | 15082,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.8. Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах. |  | Капвложения | 2024, 2026 | Департамент территориального развития (МКУ «Кирилловка», МКУ «Красное», МКУ «Балахониха») | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,7 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,7 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.9. Строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом №2» |  | Капвложения | 2024-2025 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10. Предоставление субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности за потребленные энергетические ресурсы организациям, предоставляющим населению городского округа город Арзамас Нижегородской области услуги теплоснабжения по регулируемым тарифам |  | Прочие расходы | 2025 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11. Разработка, корректировка технического задания на проектирование реконструкции (технического перевооружения, модернизации) объекта: «Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков методом биологической очистки производительностью 400 м3/ сутки в с. Шатовка Арзамасского района Нижегородской области» |  | Прочие расходы | 2026 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12. Строительство объекта «Сети водоснабжения для жилой застройки с. Кирилловка Арзамасского района Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2027 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13. Строительство канализационного коллектора от д. Бебяево до КОСК г.о.г.Арзамас |  | Прочие расходы | 2027 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14. Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Кирилловский г. Арзамаса |  | Прочие расходы | 2027 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15. Строительство сетей канализации р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2027-2028 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16. Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г.Арзамаса |  | Прочие расходы | 2027-2028 | АМКУ «Стройгород» | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Муниципальной программы Развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 15154,0 | 24110,5 | 25544,5 | 30171,2 | 26751,6 | 26751,6 | 26751,6 | 175235,0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 15114,2 | 24110,5 | 25544,5 | 30171,2 | 26751,6 | 26751,6 | 26751,6 | 175195,2 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Муниципальной программы Обеспечение доступности всех категорий граждан к услугам общественных бань. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 | 40545,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 | 40545,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань |  | Прочие расходы | 2022-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 | 40545,9 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 | 40545,9 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Муниципальной программы Финансовое обеспечение деятельности организации жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 11383,7 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 | 134689,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11343,9 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 | 134649,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас |  | Прочие расходы | 2022-2028 | Департамент ЖКХ | Всего, в т.ч. | 11383,7 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 | 134689,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 11343,9 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 | 134649,3 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

#### Таблица 2. Сведения об индикаторах целей муниципальной программы.

| N п/п | Наименование индикатора цели муниципальной программы | Ед. измерения | Значение индикатора цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание условий для обеспечения сохранности жилищного фонда муниципального образования, безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение исторического облика домов и сооружений, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освоение денежных средств, выделенных на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду, общее имущество которых содержится в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Выполнение плановых показателей по сносу расселенных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля многоквартирных домов, жилых домов, на которых произведены ремонтные работы | % | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отсутствие задолженности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области за содержание жилого (нежилого) помещения (помещений) и коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многократных домах, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Арзамас Нижегородской области за отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выполнение плана по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Освоение денежных средств, выделенных на выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас | % | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 8 | Освоение денежных средств, выделенных на содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | % | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 9 | Недопущение превышения роста платы граждан городского округа город Арзамас утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Освоение денежных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах | % | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | Освоение денежных средств, выделенных на строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом № 2» | % | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 12 | Погашение кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы природный газ) | % | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| Развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие общегигиенических услуг и обеспечение их доступности для всех категорий граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Освоение субсидии, выделенной на финансовое обеспечение функций МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

#### Таблица 3. Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации муниципальной программы.

| N п/п | Наименование непосредственного результата | Ед. измерения | Значение непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сумма уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. | Тыс.руб. | 2405,0 | 3809,4 | 4483,8 | 5826,1 | 5927,2 | 6671,7 | 8990,6 | 8990,6 | 8990,6 |
| 2 | Количество общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду, общее имущество которых содержится в надлежащем состоянии | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество снесенных расселенных аварийных домов | Ед. | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 4 | Сумма перечисленных средств на воссоздание облика исторически ценных домов | Тыс.руб. | 0 | 3834,3 | 21361,7 | 18062,8 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество многоквартирных домов, жилых домов, на которых произведены ремонтные работы | Шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Размер субсидии на возмещение затрат по незаселённым жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах в части платы за содержание жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги | Тыс.руб. | 2019,8 | 760,0 | 5543,4 | 5468,2 | 6457,6 | - | - | - | - |
|  | Отсутствие задолженности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области за содержание жилого (нежилого) помещения (помещений) и коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многократных домах, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Арзамас Нижегородской области за отчетный период | % | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Сумма перечисленных средств на выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | Тыс.руб. | - | - | - | 998,2 | - | - | - | - | - |
| 8 | Сумма перечисленных средств на содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | Тыс.руб. | - | - | - | 2072,7 | - | 4979,2 | - | - | - |
| 9 | Размер субсидии на возмещение затрат ООО «РайВодоканал» в части недополученных доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в соответствие с установленными предельными индексами | Тыс.руб. | - | - | - | - | 2458,8 | - | - | - | - |
|  | Недопущение превышения роста платы граждан городского округа город Арзамас утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | % | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сумма перечисленных средств на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах | Тыс.руб. | - | - | - | - | 4255,7 | - | 510,0 | - | - |
| 11 | Сумма перечисленных средств на строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом №2» | Тыс.руб. | - | - | - | - | 100,0 | 261,5 | - | - | - |
| 12 | Снижение либо отсутствие кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (природный газ) | % | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Размер субсидий на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань | Тыс.руб. | 2000,0 | 2000,0 | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | - | - | - | - |
|  | Развитие общегигиенических услуг и обеспечение их доступности для всех категорий граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области | Усл.ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество посетителей бань городского округа город Арзамас Нижегородской области по итогам финансового года | Чел. в год | - | - | - | - | - | - | 31050 | 28000 | 25200 |
| 14 | Размер субсидии на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | Тыс.руб. | 9365,4 | 10204,9 | 11383,7 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 |

  - Меры правового регулирования

В целях реализации мероприятий муниципальной программы принятие новых нормативных правовых актов не планируется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Таблица 5.

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, работы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Наименование услуги | Участие в подготовке документации для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги | Создание условий для управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество домов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 876,5 | 198,3 | 190,8 | 212,99 | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| Наименование услуги | Представление сведений о составе и количестве собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах в рамках межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание услуги | Подготовка и направление ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество запросов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1673,4 | 2856,4 | 2747,4 | 3061,81 | 3035,7 | 3035,7 | 3035,7 |
| Наименование работы | Административное обеспечение деятельности организации. Проведение мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы | Проведение мониторинга в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1673,4 | 2856,4 | 2747,4 | 3061,81 | 3035,7 | 3035,7 | 3035,7 |
| Наименование работы | Административное обеспечение деятельности организации. Сбор и обработка статистической информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы | Сбор и обработка статистической информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 124 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1673,4 | 2856,4 | 2747,4 | 3061,81 | 3035,7 | 3035,7 | 3035,7 |
| Наименование работы | Административное обеспечение деятельности организации. Информационно-аналитическое обеспечение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы | Информационно-аналитическое обеспечение в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1673,4 | 2856,4 | 2747,4 | 3061,81 | 3035,7 | 3035,7 | 3035,7 |
| Наименование работы | Предоставление консультационных и методических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы | Консультационные и методические услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги | Количество проведенных консультаций, штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно- коммунальный комплекс» г. Арзамас | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 1901,1 | 2122,0 | 2041,6 | 2276,76 | 2250,8 | 2250,8 | 2250,8 |
| Показатель объема услуги | Количество отчетов, составленных по результатам работы, штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамаса | 26 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 2060,4 | 6089,4 | 5857,4 | 6533,11 | 6435,8 | 6435,8 | 6435,8 |

  - Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы обеспечивается за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и прочих источников.

В целом для реализации муниципальной программы требуется финансирование в объеме 459 391,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 0 тыс. руб., средства областного бюджета – 46839,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 412551,8 тыс. руб., прочие источники – 0 тыс. руб.

В том числе на 2022 год - 55862,7 тыс. руб., на 2023 год – 67916,1 тыс. руб., на 2024 год – 54640,6 тыс. руб., на 2025 год – 78685,1 тыс. руб., на 2026 год – 68032,0 тыс. руб., на 2027 год – 66282,4 тыс. руб., на 2028 год – 67972,4 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области в разрезе главных распорядителей.

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Разработчик-координатор, соисполнитель мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области | Всего | 43261,7 | 65491,7 | 54640,6 | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 | 412551,8 |
|  |  | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 37311,6 | 62932,1 | 50284,9 | 59211,8 | 64252,5 | 59802,4 | 60140,4 | 393935,7 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 4572,0 | 322,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5894,6 |
|  |  | Соисполнитель- МКУ СКО | 1378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,1 |
|  |  | Департамент территориального развития | - | 284,4 | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 5050,1 |
|  |  | КИО | 0,0 | 952,6 | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
|  |  | АМКУ «Стройгород» | - | - | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
| Мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 4483,8 | 5826,1 | 5927,2 | 6671,7 | 8990,6 | 8990,6 | 8990,6 | 49880,6 |
| Мероприятие 1.3. | Содержание и ремонт имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 40500,0 |
| Мероприятие 1.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | 3054,5 | 3869,9 | 2467,8 | 5849,2 | 4470,0 | 4470,0 | 24181,4 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 2450,6 | - | - | - | - | - | - | 2450,6 |
| Мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на возмещение затрат по незаселённым жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах, в части платы за содержание жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 5543,4 | 5468,2 | 6457,6 | 6239,8 | 8012,8 | 8029,4 | 8029,4 | 47780,6 |
| Мероприятие 1.6. | Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | 854,5 | 141,9 | 4663,0 | 3307,5 | 2220,0 | 2558,0 | 13744,9 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 747,2 | - | - | - | - | - | - | 747,2 |
|  |  | Соисполнитель- Департамент территориального развития | - | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,4 |
| Мероприятие 1.7. | Оценка технического состояния жилого помещения для подготовки обоснованных заключений о признании его пригодным или непригодным для проживания | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | 285,0 | 270,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1200,0 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 90,0 | 195,0 | - | - | - | - | - | 285,0 |
| Мероприятие 1.8. | Воссоздание облика исторически ценных домов города Арзамаса | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 6670,2 | 16000,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22752,2 |
|  |  | Соисполнитель- МКУ СКО | 1378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,1 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 992,2 | 645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1637,8 |
| Мероприятие 2.1. | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 | 499,8 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 85,0 | 275,0 | - | - | - | - | - | 360,0 |
| Мероприятие 2.2. | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | 207,0 | 207,0 | - | - | - | - | - | 414,0 |
| Мероприятие 2.3. | Текущий и капитальный ремонт водопроводов и канализации | Соисполнитель- Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | 998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 998,2 |
| Мероприятие 2.5. | Содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | 1120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,1 |
|  |  | Соисполнитель- КИО | - | 952,6 | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5931,8 |
| Мероприятие 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуги по водоотведению по регулируемым тарифам потребителям городского округа город Арзамас Нижегородской области | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7. | Предоставление субсидии на возмещение затрат ООО «РайВодоканал» в части недополученных доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в соответствие с установленными предельными индексами | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | 2458,8 | 2646,3 | 4659,2 | 2659,2 | 2659,2 | 15082,7 |
| Мероприятие 2.8. | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах. | Соисполнитель- Департамент территориального развития | - | - | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4765,7 |
| Мероприятие 2.9. | Строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом №2» | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,5 |
| Мероприятие 10. | Предоставление субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности за потребленные энергетические ресурсы организациям, предоставляющим населению городского округа город Арзамас Нижегородской области услуги теплоснабжения по регулируемым тарифам | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. | Разработка, корректировка технического задания на проектирование реконструкции (технического перевооружения, модернизации) объекта: «Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков методом биологической очистки производительностью 400 м3/ сутки в с. Шатовка Арзамасского района Нижегородской области» | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. | Строительство объекта «Сети водоснабжения для жилой застройки с. Кирилловка Арзамасского района Нижегородской области | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. | Строительство канализационного коллектора от д.Бебяево до КОСК г.о.г.Арзамас | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14. | Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Кирилловский г. Арзамаса | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. | Строительство сетей канализации р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г.Арзамаса | Соисполнитель- АМКУ «Стройгород» | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 | 40545,9 |
| Мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | Разработчик – координатор- Департамент ЖКХ | 11343,9 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 | 134649,3 |

#### Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

| Статус | Источники финансирования муниципальной программы | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» | Всего | 55862,7 | 67916,1 | 54640,6 | 78685,1 | 68032,0 | 66282,4 | 67972,4 | 459391,3 |
|  | Расходы местного бюджета | 43261,7 | 65491,7 | 54640,6 | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 | 412551,8 |
|  | Расходы областного бюджета | 12601,0 | 2424,4 | 0,0 | 14232,6 | 3269,5 | 6480,0 | 7832,0 | 46839,5 |
|  | Расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | - | - | - | - | - | - | - |  |

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы относятся следующие:

1) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данные риски возникают по причине значительной продолжительности муниципальной программы;

2) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике городского округа город Арзамас Нижегородской области, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. Минимизация финансовых рисков возможна при регулярном мониторинге, актуализации информации и уточнение объема финансирования.

- Обеспечение реализации муниципальной программы

#### Таблица 8. Аналитическое распределение средств местного бюджета, (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБс | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа (всего) | Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области |  |  |  |  | 43261,7 | 65491,7 | 54640,6 | 64452,5 | 64762,5 | 59802,4 | 60140,4 |
| Мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы | 148 | 0501 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 148 | 0501 |  |  | 4483,8 | 5826,1 | 5927,2 | 6671,7 | 8990,6 | 8990,6 | 8990,6 |
| Мероприятие 1.3. | Содержание и ремонт имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества | 148 | 0501 |  |  | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Мероприятие 1.4. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 148 | 0501 |  |  | - | 3054,5 | 3869,9 | 2467,8 | 5849,2 | 4470,0 | 4470,0 |
|  |  | 487 | 0501 |  |  | 2450,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на возмещение затрат по незаселённым жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многоквартирных домах, в части платы за содержание жилого (нежилого) помещения и коммунальные услуги | 148 | 0501 |  |  | 5543,4 | 5468,2 | 6457,6 | 6239,8 | 8012,4 | 8029,4 | 8029,4 |
| Мероприятие 1.6. | Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов | 148 | 0501 |  |  | - | 854,5 | 141,9 | 4663,0 | 3307,5 | 2220,0 | 2558,0 |
|  |  | 487 | 0501 |  |  | 747,2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 002 | 0501 |  |  | - | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Оценка технического состояния жилого помещения для подготовки обоснованных заключений о признании его пригодным или непригодным для проживания | 148 | 0501 |  |  | - | - | 285,0 | 270,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
|  |  | 487 | 0501 |  |  | 90,0 | 195,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.8. | Воссоздание облика исторически ценных домов города Арзамаса | 148 | 0501 |  |  | 6670,2 | 16000,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 487 | 0801 |  |  | 992,2 | 645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 487 | 0501 |  |  | 1378,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы | 148 | 0502 |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 166,6 | 166,6 | 166,6 |
|  |  | 487 | 0502 |  |  | 85,0 | 275,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2. | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы | 148 | 0502 |  |  | - | - | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | 487 | 0502 |  |  | 207,0 | 207,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.3. | Текущий и капитальный ремонт водопроводов и канализации | 487 | 0502 |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | 148 | 0502 |  |  | - | 998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5. | Содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области | 148 | 0502 |  |  | - | 1120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 487 | 0502 |  |  | - | 952,6 | 0,0 | 4979,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с оказанием услуги по водоотведению по регулируемым тарифам потребителям городского округа город Арзамас Нижегородской области | 148 | 0502 |  |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7. | Предоставление субсидии на возмещение затрат ООО «РайВодоканал» в части недополученных доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги по водоотведению в соответствие с установленными предельными индексами | 148 | 0502 |  |  | - | - | 2458,8 | 2646,3 | 4659,2 | 2659,2 | 2659,2 |
| Мероприятие 2.8. | Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах. | 002 | 0502 |  |  | - | - | 4255,7 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9. | Строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом №2» | 487 | 0502 |  |  | - | - | 100,0 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10. | Предоставление субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности за потребленные энергетические ресурсы организациям, предоставляющим населению городского округа город Арзамас Нижегородской области услуги теплоснабжения по регулируемым тарифам | 148 | 0502 |  |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. | Разработка, корректировка технического задания на проектирование реконструкции (технического перевооружения, модернизации) объекта: «Строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков методом биологической очистки производительностью 400 м3/ сутки в с. Шатовка Арзамасского района Нижегородской области» | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12. | Строительство объекта «Сети водоснабжения для жилой застройки с. Кирилловка Арзамасского района Нижегородской области | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13. | Строительство канализационного коллектора от д.Бебяево до КОСК г.о.г.Арзамас | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14. | Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Кирилловский г. Арзамаса | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. | Строительство сетей канализации р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. | Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г.Арзамаса | 487 | 0502 |  |  | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов организациям, оказывающим услуги бань | 148 | 0502 |  |  | 3770,3 | 4275,2 | 6465,1 | 8901,1 | 5711,4 | 5711,4 | 5711,4 |
| Мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас | 148 | 0505 |  |  | 11343,9 | 19835,3 | 19079,4 | 21270,1 | 21040,2 | 21040,2 | 21040,2 |

- Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет определяется достижением ее конечных результатов.

При условии полного финансирования, по результатам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие показатели:

1) освоение денежных средств, выделенных на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в т.ч. на погашение составит 100%;

2) доля общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду, общее имущество которых содержится в надлежащем состоянии составит 100%;

3) выполнение плановых показателей по сносу расселенных домов составит 100%;

4) доля многоквартирных домов, жилых домов, на которых произведены ремонтные работы, составит 100%;

5) отсутствие задолженности администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области за содержание жилого (нежилого) помещения (помещений) и коммунальные услуги по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда и по неиспользуемым муниципальным нежилым помещениям в многократных домах, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город Арзамас Нижегородской области за отчетный период, составит 100%;

6) выполнение плана по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составит 100%;

7)  освоение денежных средств, выделенных на выполнение работ по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас составит 100%;

8)  освоение денежных средств, выделенных на содействие в обеспечении надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Арзамас Нижегородской области составит 100%;

9) недопущение превышения роста платы граждан городского округа город Арзамас утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 100%;

10) освоение денежных средств, выделенных на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры в части линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) с подключением к существующим сетям (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в границах населённых пунктах составит 100%;

11) освоение денежных средств, выделенных на строительство объекта «Газопровод давление до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта (котельной) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. ПМС-73, рядом с домом № 2» составит 100%;

12) снижение либо отсутствие кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (природный газ) составит 100%;

13) развитие общегигиенических услуг и обеспечение их доступности для всех категорий граждан городского округа город Арзамас Нижегородской области составит 100%;

14)  освоение субсидии, выделенной на финансовое обеспечение функций МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас, составит 100%.

Достижение цели муниципальной программы обеспечит сохранность многоквартирных домов, общежитий, улучшит комфортность проживания граждан в них; создание условий для развития территорий, занятых расселенными аварийными домами, подлежащих сносу; развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; развитие и функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства.».