
 «УТВЕРЖДЕНА 

                                          постановлением администрации 

                                           города Арзамаса от 23.03.2018 № 401 

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

городского округа город Арзамас

 Нижегородской области»

1. Паспорт муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	"Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области"

	Основание для разработки муниципальной программы
	1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Постановление Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области».

6. Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области.

7. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 29.03.2019 № 31.

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Администрация городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – администрация городского округа город Арзамас)

	Разработчик-координатор муниципальной программы
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства)



	Соисполнители муниципальной программы
	Департамент территориального развития администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее- Департамент территориального развития);

Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – Департамент культуры);

Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – Департамент по физической культуре и спорту); 

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (далее - МКУ «СГХ»); 

Арзамасское муниципальное казенное учреждение «Стройгород» (далее -  АМКУ «Стройгород»).

	Участники муниципальной программы
	Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара"(далее - МАУК "ПКиО им.А.П.Гайдара»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта г.Арзамаса Нижегородской области» (далее - МБУ «ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области»);
Муниципальное казенное учреждение «Абрамово» (далее - МКУ «Абрамово»);

Муниципальное казенное учреждение «Балахониха» (далее - МУК «Балахониха»);

Муниципальное казенное учреждение «Бебяево» (далее - МКУ «Бебяево»);

Муниципальное казенное учреждение «Березовка» (далее - МКУ «Березовка»).

Муниципальное казенное учреждение «Большое Туманово» (далее - МКУ «Большое Туманово»);

Муниципальное казенное учреждение «Выездное» (далее - МКУ «Выездное»);

Муниципальное казенное учреждение «Кирилловка» (далее - МКУ «Кирилловка»);

Муниципальное казенное учреждение «Красное» (далее - МКУ «Красное»);

Муниципальное казенное учреждение «Ломовка» (далее - МКУ «Ломовка»);

Муниципальное казенное учреждение «Слизнево» (далее - МКУ «Слизнево»);

Муниципальное казенное учреждение «Чернуха» (далее - МКУ «Чернуха»);

Муниципальное казенное учреждение «Шатовка» (далее - МКУ «Шатовка»).

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта современной городской среды на основе проведения комплексного благоустройства на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области

	Задача муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	Нет 

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2018 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области
	Средства

бюджета городского

округа город Арзамас Нижегородской области
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	всего

	
	
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3

	5 528,9
	5 528,9
	172 405,73


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	
	

	Наименование разработчика – координатора,

соисполнителя
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	всего

	Разработчик- координатор -

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства   
	Всего, в т.ч.:
	0
	0
	7 346,9
	2 409,4
	18 918,1
	27 943,72
	41 138,73

	27 644,5

	27 644,5
	27 644,5

	153 045,85

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	734,7
	241,0
	3 783,6
	6 968,72
	8 966,32

	5 528,9

	5 528,9
	5 528,9
	31 752,14


	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	734,7
	241,0
	3 783,6
	6 968,72
	8 966,32

	5 528,9

	5 528,9
	5 528,9
	31 752,14


	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	264,5
	86,7
	15 134,5
	20 975,0
	26 268,5

	22 115,6

	22 115,6
	22 115,6
	106 960,4


	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	264,5
	86,7
	15 134,5
	20 975,0
	26 268,5

	22 115,6

	22 115,6
	22 115,6
	106 960,4


	
	Федеральный бюджет, в т.ч.


	0


	0


	6 347,7
	2 081,7
	0


	0


	5 903,61

	0


	0


	0


	14 333,31


	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0


	0


	6 347,7
	2 081,7
	0


	0


	5 903,61

	0


	0


	0


	14 333,31


	Соисполнитель -

МКУ «СГХ»


	Всего, в т.ч.:
	29 886,9
	0
	34 564,0
	139 017,3
	139 732,6
	235 382,84
	97 810,91
	43 040,6
	36 931,4
	35 033,7
	756 366,55

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	2 988,7
	0
	3 456,4
	6 852,5
	5 094,6
	44 659,93 
	41 636,21
	10 395,4
	0
	0
	115 083,74

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	2 988,7
	0
	3 456,4
	6 852,5
	5 094,6
	44 659,93 
	41 636,21
	10 395,4
	0
	0
	115 083,74

	
	Областной бюджет,
в т.ч.
	11 679,5
	0
	1 244,3
	82 164,8
	106 244,3
	90 182,32
	36 413,66
	1 305,8
	2 215,9
	2 452,7
	331 450,58

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	11 679,5
	0
	1 244,3
	82 164,8
	106 244,3
	90 182,32
	36 413,66
	1 305,8
	2 215,9
	2 452,7
	331 450,58

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	15 218,7
	0
	29 863,3
	50 000,0
	28 393,7
	100 540,59
	19 761,04
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	309 832,23

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы

	15 218,7
	0
	29 863,3
	50 000,0
	28 393,7
	100 540,59
	19 761,04
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	309 832,23

	Соисполнитель - 

Департамент культуры


	Всего, в т.ч.:
	0
	139 617,6
	28 026,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	167 643,7

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	0
	7 235,8
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 913,1

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	7 235,8
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 913,1

	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	0
	96 192,5
	27 348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123 541,3

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	96 192,5
	27 348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123 541,3

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	0
	36 189,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 189,3

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	36 189,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 189,3



	Соисполнитель -

Департамент по физической культуре и спорту


	Всего, в т.ч.:
	0
	0
	0
	38 280,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 280,5

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	1 378,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 378,1

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	1 378,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 378,1

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	0
	0
	0
	 33 074,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 33 074,3

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	33 074,3
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	33 074,3

	Соисполнитель -

Департамент территориального развития 


	Всего, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	6 227,33 
	0
	0
	0
	0
	6 227,33

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	622,73
	0
	0
	0
	0
	622,73

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	622,73
	0
	0
	0
	0
	622,73

	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	224,18
	0
	0
	0
	0
	224,18

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	224,18
	0
	0
	0
	0
	224,18

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	5 380,42
	0
	0
	0
	0
	5 380,42

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы


	0
	0
	0
	0
	0
	5 380,42
	0
	0
	0
	0
	5 380,42

	Соисполнитель -

АМКУ «Стройгород»


	Всего, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08 
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	Местный бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по муниципальной программе
	Всего, в т.ч.:
	29 886,9
	139 617,6
	69 937,0
	179 707,2
	158 650,7
	274 199,97
	141 980,58
	70 685,1
	64 575,9
	62 678,2
	1 191 919,15

	
	Местный бюджет,
в т.ч.
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9
	172 405,73

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	прочие расходы
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	52 251,38
	50 602,53
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9
	164 728,71

	
	Областной бюджет, 
в т.ч.
	11 679,5
	96 192,5
	28 857,6
	83 629,6
	121 378,8
	111 381,5
	62 682,16
	23 421,4

	24 331,5
	24 568,0
	588 122,56

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	11 679,5
	96 192,5
	28 857,6
	83 629,6
	121 378,8
	111 381,5
	62 682,16
	23 421,4

	24 331,5
	24 568,0
	588 122,56

	
	Федеральный бюджет, в т.ч.
	15 218,7
	36 189,3
	36 211,0
	85 156,0
	28 393,7
	105 921,01 
	25 664,95
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	431 390,86

	
	капвложения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	прочие расходы
	15 218,7
	36 189,3
	36 211,0
	85 156,0
	28 393,7
	105 921,01 
	25 664,95
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	431 390,86

	Индикаторы достижения цели муниципальной программы
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение по состоянию на 31.12.2027

	
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	1

	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	1

	Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
	Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства.    

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас.  

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства совместно с соисполнителями и участниками в порядке и сроки, устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации городского округа город Арзамас. 


2 Основные положения
 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Формирование современной городской среды – мероприятия, направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовых территорий и общественных мест.

Дворовые территории многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория — территория или пространство потенциального местонахождения людей. Определяется в целях регулирования гражданских правоотношений, возникающих за пределами частных пространств, где правовое положение и сама возможность нахождения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и основанных на законе частных норм.

Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Муниципальное образование – городской округ город Арзамас Нижегородской области.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном уровне для контроля и координации за ходом выполнения Программы, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории - документация, содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

д) иные объекты.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

г) иные объекты.
Перечень объектов по благоустройству общественных мест:

- благоустройство парков, скверов и прилегающих территорий;

- освещение улицы, парка, сквера;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- благоустройство городских площадей;

- иные объекты.

Перечень мероприятий на проведение ремонта дворовых территорий:

- ремонт проездов и тротуаров; 

- ремонт уличного освещения; 

- установка малых архитектурных форм (скамеек); 

- установка ограждений газонов;

- установка хозяйственных площадок, предназначенных для сушки белья, чистки ковров и другое.
Перечень мероприятий на содержание объектов благоустройства и общественных территорий:  

- содержание общественных территорий, благоустройство которых выполнено в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды и благоустройства, в том числе оплата электроснабжения при наличии отдельного прибора учета на объекте;

- содержание объектов озеленения, в т.ч. ремонт объектов озеленения, посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление;  

- содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения (при наличии ресурсных источников);

- содержание (обслуживание) общественных туалетов; 

-  приобретение механизированной техники для содержания территорий;
- приобретение оборудования, инструментов и прочего инвентаря, необходимых для содержания объектов благоустройства и общественных территорий;

- ремонт и восстановление детских, игровых, спортивных площадок,
  благоустройство которых выполнено в рамках муниципальных программ формирования комфортной городской среды и благоустройства, в том числе оборудования, расположенного на указанных площадках;

- содержание, эксплуатация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, созданных на общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» (далее – объекты коммунальной инфраструктуры), в том числе:

- приобретение оборудования, инструментов (инвентаря), материалов, необходимых для эксплуатации, содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- приобретение механизированной и специальной (специализированной) техники, необходимых для содержания, эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
- оплату электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры;

- оплату услуг связи, видеонаблюдения и охраны объектов коммунальной   инфраструктуры.

3.Текстовая часть муниципальной программы

В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 мая 2022 г. № 55 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области» с 01.01 2023 года объединены мероприятия программ поселений района с мероприятиями городского округа город Арзамас Нижегородской области.  
3.1. Характеристика текущего состояния городского округа города Арзамас Нижегородской области
Одним из приоритетных направлений развития городского округа город Арзамас Нижегородской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха.

Статус современного муниципального образования во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В городском округе город Арзамас Нижегородской области большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации асфальтовых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет, в связи с чем, значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены. Кроме того, не все дворовые территории соответствуют современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: имеют недостаточное озеленение и освещение дворовой территории, в большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки, малое количество специально оборудованных парковок для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях, даже на зеленой зоне.

В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области необходимо выполнение мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (парков, скверов, набережных) с учетом комплексного подхода, а также дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ. Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программного метода бюджетного планирования.
Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика городского округа город Арзамас Нижегородской области;

- благоустроить наиболее посещаемые общественные территории городского округа город Арзамас Нижегородской области;

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.

 В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» планируется выполнить комплекс работ по благоустройству 398 дворовых территорий (Приложение 1 к муниципальной программе) и 22 общественных территорий (Приложение 2 к муниципальной программе).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2027, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, сформирован по результатам проведения оценки текущего состояния уровня благоустройства дворовых территорий на основании данных инвентаризации уровня состояния дворовых территорий в 2017 году. 
Включенные в программу дворовые территории подлежат благоустройству исходя из даты представления предложений юридического лица, под управлением которого находится многоквартирный дом, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год.

Условием участи в  реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий является наличие права собственности на  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также условие о наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания, созданных в результате благоустройства объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В целях выполнения Муниципальной программы, при выполнении Основного мероприятия 2 необходимо обеспечить вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Заинтересованные лица принимают обязательное участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ в форме трудового участия, а также в рамках дополнительного перечня работ в форме финансового участия. (Минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, которые могут быть выполнены в рамках данной муниципальной программы, определены постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».)

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований - получателей субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 20%.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из сложившейся рыночной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий в городском округе город Арзамас Нижегородской области.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях благоустройства дворовой территории - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

С 2023 года в связи с преобразованием муниципальных образований, входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области, путем объединения с городским округом город Арзамас Нижегородской области в программу включено 40 (сорок) дворовых территории, расположенных в поселениях городского округа город Арзамас Нижегородской области.
На основании предложений в период 2018-2024 годов в рамках программы благоустроено: 
- в 2018 году 11 (одиннадцать) дворовых территорий в г.Арзамасе: ул.Комсомольский бульвар, д.7; ул.Володарского, д.112; ул.Калинина, д.1; ул.К.Маркса, д.56В; ул. Кирова, д.37; ул.Мира, д.3 и д.5/2; ул.Пландина, д.21, ул. Севастопольская, д.6 и д.13;

- в соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии №1 от 01.02.2019 дворовые территории, отобранные муниципальной общественной комиссией к благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, переносятся на 2020 год.
- в 2020 году 5 (пять) дворовых территорий в г.Арзамасе: ул. Кирова, д.36; ул.Володарского, д.108 и д.118; ул.Пландина, д.7; пр.Ленина, д.139;

- в 2021 году 2 (две) дворовые территории в г.Арзамасе: 11 микрорайон, д.31; ул.Нижегородская, д.7;
- в 2022 году 10 (десять) дворовых территорий в г.Арзамасе: ул.Молодежная, д.4, ул. Красный путь, д.14А и д.19/1; ул.3-я Вокзальная, д.3А; ул.Жуковского, д.1; ул.Победы, д.4А; ул.Мира, д.21; ул. Кольцова, д.16; ул. 9 Мая, д.15/3;

- в 2023 году 11 (одиннадцать) дворовых территорий в г.Арзамасе: 11 микрорайон, д.7; пр.Ленина, д.162 и д.204; ул.Зеленая, д.36 и д.38; ул.Калинина, д.10 и д.40; ул.Короленко, д.12; ул.Нижегородская, д.18 и д.20, ул.9 Мая, д.5/1.

- в 2024 году 15 (пятнадцать) дворовых территорий в г.Арзамасе: ул.Володарского, д.114 и д.116; ул.Зеленая, д.20/1, д.30/1, д.30/2, д.38А, д.42, ул.Калинина, д.38/1, ул.Кирова, д.49, Комсомольский бульвар, д.17/1 и д.17/2, ул.Мира, д.4/2, д.6, д.17. д.18А. 

В оставшийся период 2025-2026 годов необходимо благоустроить 344 дворовых территорий, включенных в программу.
С целью реализации работ по благоустройству общественных территорий в муниципальной программе приведен Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и, подлежащих благоустройству в период 2018 - 2027 (Приложение № 2 к муниципальной программе).

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, сформирован по результатам проведения оценки текущего состояния уровня благоустройства общественных территорий на основании данных инвентаризации в 2017 году.

Рейтинговое голосование по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области организовано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» с целью выявления общественного мнения относительно приоритетности благоустройства общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях благоустройства общественной территории - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В целях выполнения Муниципальной программы, при выполнении Основного мероприятия 1 необходимо обеспечить вовлечение граждан в реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. Для обеспечения вовлеченности граждан муниципальный заказчик-координатор программы вправе привлекать волонтеров.

В 2018 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 29.12.2017 № 1993 «О порядке организации и проведения открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас, подлежащим в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018, 2019 годах», установление итогов проведения голосования (опроса) по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области оформлены в виде итогового протокола муниципальной общественной комиссии об итогах голосования.
Результаты голосования (опроса) по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области приведены в итоговом протоколе муниципальной общественной комиссии в виде таблицы общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в период действия муниципальной программы, исходя из количества голосов участников голосования (опроса), отданных за каждую общественную территорию.

Итоговый протокол муниципальной общественной комиссии направлен мэру города Арзамаса и размещен на официальном сайте Администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области в сети «Интернет».

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в соответствии с итоговым протоколом муниципальной общественной комиссии от 20 марта 2018 года сложились следующим образом:
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10

	11 550
	Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят


	2
	Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года»
	6 172
	Шесть тысяч сто семьдесят два

	3
	Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара
	22 749
	Двадцать две тысячи семьсот сорок девять

	4
	Площадь Мира
	25 061
	Двадцать пять тысяч шестьдесят один

	5
	Сквер им. М. Горького
	12 671
	Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят один

	6
	Территория лесной зоны Дубки-ФОК
	7 044
	Семь тысяч сорок четыре

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	85 247
	Восемьдесят пять тысяч двести сорок семь


По итогам общественного обсуждения и приема предложений, поступивших от населения по выбору в 2018 году общественных территорий, на которых будет реализовываться проект создания комфортной городской среды на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проект парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара определен для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории города Арзамаса Нижегородской области (протокол муниципальной общественной комиссии № 7 от 02.03.2018).

С учетом участия проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области и в соответствии с итогами открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, площадь Мира и сквер им. М. Горького подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
С учетом участия проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и в соответствии с его итогами территории парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара благоустроены в 2019 году.

В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии №1 от 01.02.2019, Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара, занявший в открытом (рейтинговом) голосовании 20 марта 2018 года второе место, благоустроен в первоочередном порядке в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области».
Общественное пространство «Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года» подлежит благоустройству в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 28 марта 2019 года № 552-р «Об утверждении перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

В 2019 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 24.09.2019 №1431 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области", утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401»; установление итогов проведения голосования (опроса) по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области оформлены в виде итогового протокола муниципальной общественной комиссии об итогах голосования.
С 2019 года работы по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства осуществляются с учетом Целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства, рекомендованной к использованию Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии с итоговым протоколом № 21 муниципальной общественной комиссии от 01.11.2019 сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Площадь 1 Мая
	5 592
	Пять тысяч пятьсот девяносто два



	2
	Дендрарий г. Арзамаса
	3 482
	Три тысячи четыреста восемьдесят два

	3
	Мемориал «Вечный огонь», Доска почета
	2 686
	Две тысячи шестьсот восемьдесят шесть

	4
	Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10
	2 384
	Две тысяч триста восемьдесят четыре

	5
	Мемориал «В память погибшим 4 июня 1988 года»
	762
	Семьсот шестьдесят два

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании в форме дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	11 772
	Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят два


В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии №21 от 01.11.2019, по итогам рейтингового голосования площадь 1 Мая благоустроена в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области».
В 2020 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 10.06.2020 № 679 «О назначении  рейтингового голосования в форме дистанционного и открытого голосования по выбору общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401". 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2021 году, в соответствии с итоговым протоколом № 26 муниципальной общественной комиссии от 07.07.2020 сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	ФОБ «Снежинка»
	7 794
	Семь тысяч семьсот девяносто четыре


	2
	Зона отдыха (пляж) микрорайона №10
	5 245
	Пять тысяч двести сорок пять

	3
	Лесная зона Дубки-ФОК
	4 827
	Четыре тысячи восемьсот двадцать семь

	4
	Аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 линиями
	1 349
	Одна тысяча триста сорок девять

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	19 215
	Девятнадцать тысяч двести пятнадцать


В соответствии с распоряжением администрации города Арзамаса от 18.12.2020 № 377-р, МБУ «ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области» является заказчиком по выполнению мероприятий по благоустройству ФОБ «Снежинка».

В соответствии с протоколом заседания муниципальной общественной комиссии №26 от 07.07.2020, по итогам рейтингового голосования ФОБ «Снежинка» благоустроена в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области».

В соответствии с протоколом заседания федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 31 августа 2020 г. № 4, проект «Комплексное развитие и благоустройство улицы Карла Маркса в Арзамасе: Литературный перекресток» является победителем в категории «Исторические поселения» со сроком реализации в 2021 году.
Общественное пространство «Мини футбольное поле для школы № 15» благоустроено в 2021 году в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни».
В 2021 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 24.04.2021 № 472 «О назначении  рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401". 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с итоговым протоколом № 30 муниципальной общественной комиссии от 31.05.2021сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная
	808 
	Восемьсот восемь


	2
	Зона отдыха (пляж) микрорайона №10
	4 470
	Четыре тысячи четыреста семьдесят

	3
	Лесная зона Дубки-ФОК
	2 333
	Две тысячи триста тридцать три

	4
	Сквер им.Ступина на ул. Советской 
	1 171
	Одна тысяча сто семьдесят один

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	8 782
	Восемь тысяч семьсот восемьдесят два


По итогам рейтингового голосования Зона отдыха (пляж) микрорайона № 10 благоустроена в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области».
В 2022 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 05.04.2022 № 485 «О назначении  рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401". 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2023 году сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Детский городок на ул. Мира
	6 701
	Шесть тысяч семьсот один 

	2
	«Каштановая аллея» на ул. Пландина
	2 432
	Две тысячи четыреста тридцать два

	3
	Сквер им. Ступина по ул. Советской
	1 469
	Одна тысяча четыреста шестьдесят девять

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	10 602
	Десять тысяч шестьсот два


В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» благоустроены общественное пространство - сквер на ул. Мира в городе Арзамасе (Детский городок), по итогам рейтингового голосования (в первоочередном порядке), и общественное пространство в с.Водоватово. 
В рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров» в 2023 года завершено благоустройство общественных пространств: «Ленинский садик» на пл.Соборная. 2 очередь. 
Благоустройство мемориальной зона памяти пострадавших на станции «Арзамас-1» 04.06.1988 г. планируется завершить в 2024 году.
В рамках реализации проекта «Концепция развития территории у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе» и поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году начат 1 этап развития территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городском округе город Арзамас Нижегородской области.  
В 2023 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 07.04.2023 № 985 «О назначении  рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области", утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401». 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2024 году, в соответствии с итоговым протоколом № 3 муниципальной общественной комиссии от 06.06.2023 года сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 линиями
	2 013 
	Две тысячи тринадцать 

	2
	Лесная зона Дубки-ФОК
	2 786 
	Две тысячи семьсот восемьдесят шесть

	3
	«Каштановая аллея» на ул.Пландина
	703 
	Семьсот три

	4
	Сквер им. Ступина по ул. Советской
	3 127
	Три тысячи сто двадцать семь

	5
	Зона отдыха у Смирновского пруда
	3 622 
	Три тысячи шестьсот двадцать два

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	12 251
	Двенадцать тысяч двести пятьдесят один


По итогам рейтингового голосования благоустраивается в 2024 году зона отдыха у Смирновского пруда г.Арзамаса (в первоочередном порядке), также планируется продолжить благоустройство дворовых территорий, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области». 
При благоустройстве зоны отдыха у Смирновского пруда г.Арзамаса мероприятия по благоустройству объекта «Каштановая аллея» на ул.Пландина г.Арзамаса объединены в единый проект. 
За счет средств экономии после проведения конкурсных процедур по благоустройству зоны отдыха у Смирновского пруда г.Арзамаса планируется проведение благоустройства двух дворовых территорий в г.Арзамасе ул.Мира, д.4/2 и ул.Мира, д.18А.   
 В 2024 году, в рамках перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров», завершены мероприятия по благоустройству территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе - Мемориал «Вечный огонь», Доска почета. 
Дворовые и общественные территории могут быть исключены из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы: территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В 2024 году рейтинговое голосование организовано в соответствии с постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.02.2024 № 609 «О назначении  рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору общественных территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области", утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 23.03.2018 № 401». 

Итоги открытого (рейтингового) голосования по общественным территориям городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащим благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» в первоочередном порядке в 2025 году, в соответствии с итоговым протоколом № 5 муниципальной общественной комиссии от 03.05.2024 года сложились следующим образом: 
	№ п/п
	Наименование общественных территорий
	Количество голосов

	
	
	цифрами
	прописью

	1
	Аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 линиями
	2 287 
	Две тысячи двести восемьдесят семь

	2
	Лесная зона Дубки-ФОК
	8 683 
	Восемь тысяч шестьсот восемьдесят три

	3
	Сквер им. Ступина по ул. Советской
	7 456
	Семь тысяч четыреста пятьдесят шесть

	Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании
	18 426
	Восемнадцать тысяч четыреста двадцать шесть


По итогам рейтингового голосования благоустраивается в 2025 году Лесная зона Дубки-ФОК г.Арзамаса (в первоочередном порядке), в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области». 

В 2025 году, в рамках перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров», планируется завершение мероприятий по благоустройству территории у мемориальной зоны памяти пострадавших на станции «Арзамас-1» 04.06.1988 г.
3.2. Благоустройство объектов недвижимого имущества городского округа город Арзамас Нижегородской области

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в период 2018 - 2027 годов, отсутствуют (Приложение № 3 к муниципальной программе).

3.3.  Цель и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи:

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области.

3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2018-2027 годах в один этап.
3.5. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение, в установленном порядке, в администрацию городского округа город Арзамас Нижегородской области, а также координацию деятельности соисполнителей программы - МКУ «Служба городского хозяйства», Департамента культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамента по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, Департамента территориального развития администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области и Арзамасское муниципальное казенной учреждение «Стройгород». В свою очередь МКУ «СГХ», Департамент культуры администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области  и участник программы - МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара», Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области и участник программы - МБУ «ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области», Департамент территориального развития администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области и участники программы – МКУ «Абрамово», МКУ «Балахониха», МКУ «Бебяево», МКУ «Березовка», МКУ «Выездное», МКУ «Кирилловка», МКУ «Красное», МКУ «Ломовка», МКУ «Слизнево», МКУ «Чернуха», МКУ «Шатовка» и АМКУ «Стройгород» обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.
В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

- соисполнители и участники муниципальной программы представляют разработчику-координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- 
департамент финансов городского округа город Арзамас Нижегородской области представляют разработчику-координатору информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.
Разработчик-координатор с учетом информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого в срок до 20 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно Приложение № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Арзамас (в ред. от 17.02.2023 № 399), который предоставляется заместителю главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, курирующему соответствующий вопрос. 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Общественный контроль за ходом реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках данной муниципальной программы осуществляет муниципальная общественная комиссия, в том числе с привлечением добровольцев (волонтеров).

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

3.6. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий направлена на радикальное улучшение состояния городской среды и изменение облика территорий городского округа, создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения.

Перечень программных мероприятий

Таблица № 1
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (капвложения и прочие расходы
	Сроки выполнения
	Исполнитель муниципальной программы
	
	Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026


	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области
	Всего
	29 886,9
	139 617,6
	69 937,0
	179 707,2
	158 650,7
	274 199,97
	141 980,58
	70 685,1
	64 575,9
	62 678,2
	1 191 919,15


	
	Местный бюджет
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9
	172 405,73

	
	Областной бюджет
	11 679,5
	96 192,5
	28 857,6
	83 629,6
	121 378,8
	111 381,5
	62 682,16
	23 421,4
	24 331,5
	24 568,0
	588 122,56

	
	Федеральный бюджет
	15 218,7
	36 189,3
	36 211,0
	85 156,0
	28 393,7
	105 921,01
	25 664,95
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	431 390,86

	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Задача:

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области
	Всего
	29 886,9
	139 617,6
	69 937,0
	179 707,2
	158 650,7
	274 199,97
	141 980,58
	70 685,1
	64 575,9
	62 678,2
	1 191 919,15



	
	Местный бюджет
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9
	172 405,73

	
	Областной бюджет
	11 679,5
	96 192,5
	28 857,6
	83 629,6
	121 378,8
	111 381,5
	62 682,16
	23 421,4
	24 331,5
	24 568,0
	588 122,56

	
	Федеральный бюджет
	15 218,7
	36 189,3
	36 211,0
	85 156,0
	28 393,7
	105 921,01
	25 664,95
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	431 390,86

	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Основное мероприятие 1

Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения  

 
	Прочие расходы
	2018 – 2024
	МКУ «СГХ»

МАУК «ПКиО»

МБУ «ЦФКиС»

АМКУ «Стройгород»
	Всего  
	21 662,9
	139 617,6
	62 590,1
	177 297,8
	106 869,5
	127 777,81
	45 033,86 
	5 801,6
	0
	0
	686 651,17

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2 166,3
	7 235,8
	4 133,7
	10 680,6
	1 808,3
	38 868,01
	39 648,46
	5 801,6
	0
	0
	110 342,77

	
	
	
	
	Областной бюджет
	8 465,7
	96 192,5
	28 593,1
	83 542,9
	105 061,2
	88 909,8
	5 385,4
	0
	0
	0
	416 150,6

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	11 030,9
	36 189,3
	29 863,3
	83 074,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	160 157,8

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	
	МКУ «СГХ»
	Всего
	21 662,9
	0
	34 564,0
	139 017,3
	106 869,5
	123 131,73

	42 002,92
	5 801,6
	0
	0

	473 049,95

	
	
	
	
	Местный бюджет
	2 166,3
	0
	3 456,4
	6 852,5
	1 808,3


	34 221,93

	36 617,52
	5 801,6
	0
	0
	90 924,55

	
	
	
	
	Областной бюджет
	8 465,7
	0
	1 244,3
	82 164,8

	105 061,2


	88 909,8
	5 385,4
	0
	0
	0
	291 231,2

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	11 030,9
	0
	29 863,3
	50 000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90 894,2

	
	
	
	
	Прочие источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»

	Всего
	0
	139 617,6
	28 026,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	167 643,7

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	7 235,8
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 913,1

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	96 192,5
	27 348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123 541,3

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	36 189,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 189,3

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	МБУ «ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области»
	Всего
	0
	0
	0
	38 280,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 280,5

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	1 378,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 378,1

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	33 074,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 074,3

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	
	АМКУ «Стройгород»


	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3030,94
	0
	0
	0
	7 677,02



	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Мероприятие 1.1 Благоустройство территории – «Площадь Мира» в 

г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды» 
	Прочие расходы
	2018
	МКУ «СГХ»


	Всего
	18 283,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 283,6

	
	
	
	
	Местный бюджет
	1 828,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 828,4

	
	
	
	
	Областной бюджет
	7 145,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 145,1

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	9 310,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 310,1

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.2

Благоустройство территории – «Сквера им. М. Горького» по ул. Горького в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Прочие расходы
	2018
	МКУ «СГХ»
	Всего
	3 379,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 379,3

	
	
	
	
	Местный бюджет
	337,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	337,9

	
	
	
	
	Областной бюджет
	1 320,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 320,6

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 720,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 720,8

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.3 Благоустройство территории – «Парк им.А.П.Гайдара» в г.Арзамасе, в рамках реализация проекта «Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Прочие расходы
	2019
	МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»
	Всего

	 0
	84 922,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84 922,1

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	505,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	505,1

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	84 417,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84 417,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0


	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0


	0


	Мероприятие 1.4

Благоустройство территории – «Парк им.А.П.Гайдара» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Прочие расходы
	2019
	МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»

	Всего
	0
	54 695,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54 695,5

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	6 730,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 730,7

	
	
	
	
	областной бюджет
	0
	11 775,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 775,5

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	36 189,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36 189,3

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.5

Благоустройство территории – «Площадь 1 Мая» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Прочие расходы
	2020
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	34 564,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 564,0 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	3 456,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 456,4

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	1 244,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 244,3

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	29 863,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 863,3

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.6

Благоустройство территории – «Дендрарий» в г.Арзамасе, в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»
	Прочие расходы
	2020
	МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»
	Всего
	0
	0
	28 026,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28 026,1

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	677,3

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	27 348,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 348,8

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источник
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.7

Благоустройство территории - ФОБ «Снежинка» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Прочие расходы
	2021
	МБУ «ЦФКиС 

г.Арзамаса Нижегородской области»

	Всего
	0
	0
	0
	38 280,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38 280,5

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	1 378,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 378,1

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	33 074,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 074,3

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.8

Благоустройство территорий – «Ленинский садик» на пл. Соборной 1 и 2 очередь, сквер им. Листьева в микрорайоне № 7, мемориальной зоны пострадавших на станции «Арзамас-1» 
4 июня 1988 г., в г.Арзамасе 

в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров» 
	Прочие расходы
	2021- 2025
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	65 252,1
	106 869,5


	68 189,00
	8 652,45
	5 801,6
	0
	0
	254 764,65


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	652,5
	1 808,3


	1 384,5
	3 267,05
	5 801,6
	0
	0
	12 913,95

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	64 599,6


	105 061,2


	66 804,5

	5 385,4

	0


	0
	0
	241 850,7


	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	Мероприятие 1.8.1

Благоустройство общественного пространства -. «Ленинский садик» 2-я очередь, в г.Арзамасе
	Прочие расходы
	2023
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	54 629,3
	0
	0
	0
	0
	54 629,3

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1 248,9
	0
	0
	0
	0
	1 248,9

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	53 380,4
	0
	0
	0
	0
	53 380,4

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.8.2

Благоустройство общественного пространства - Мемориальная зона пострадавших на станции «Арзамас-1» 4 июня 1988 г. 
	Прочие расходы
	2023-2025
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	13 559,7
	5 439,8
	5 801,6 
	0
	0
	24 801,1

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	135,6
	3 267,05
	5 801,6
	0
	0
	9 204,25

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	13 424,1
	5 385,4
	0
	0
	0
	18 809,5

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.9

Благоустройство территории – «Литературный перекресток», в рамках проекта «Комплексное развитие и благоустройство улицы Карла Маркса в Арзамасе»
	Прочие расходы
	2021
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	72 565,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72 565,2

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	5 000,0  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,0 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	17 565,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17 565,2

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	50 000,0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 000,0  

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.10

Благоустройство 

общественных пространств и мест массового отдыха населения (Разработка ПСД)
	Прочие расходы
	2021-2027
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	1 200,0 
	0
	3 000,00
	1 598,0
	0
	0
	0
	5 798,0 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	1 200,0 
	0
	3 000,00
	1 598,0
	0
	0
	0
	5 798,0 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.11
Развитие территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе. 1 этап, в рамках реализация проекта «Концепция развития территории у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе», в рамках поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Прочие расходы
	2023-2024
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	51 942,73
	30 198,23
	0
	0
	0
	82 140,96

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	29 837,43 
	30 198,23
	0
	0
	0
	60 035,66

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	22 105,3
	0
	0
	0
	0
	22 105,3

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	Мероприятие 1.12
Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Перенос водопроводных сетей.

Общественное пространство - сквер на ул. Мира (Детский городок) 

в г.Арзамасе 


	Прочие расходы
	2023-2024
	АМКУ «Стройгород»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.13
Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Инженерно-геодезические изыскания. Общественное пространство – «Сквер им. Ступина» на ул.Советская в г.Арзамасе)
	Прочие расходы
	2024
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,0
	0
	0
	0
	48,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,0
	0
	0
	0
	48,0 

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	
	0



	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	
	0



	Мероприятие 1.14
Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Экспертиза ПСД. Общественное пространство – «Сквер им. Ступина» на ул.Советская в г.Арзамасе)
	Прочие расходы
	2024
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106,24
	0
	0
	
	106,24 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106,24
	0
	0
	
	106,24

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.15
Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Экспертиза работ.

Авторский надзор. Прочее.) 
	Прочие расходы
	2024-2027
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400,0
	0
	0
	0
	1 400,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400,0
	0
	0
	0
	1 400,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2

Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Прочие расходы

 
	2018-2027
 
	МКУ «СГХ»

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства 
	Всего  
	8 224,0
	0
	7 346,9
	2 409,4
	18 918,1
	27 943,72 
	34 291,39
	27 644,5
	27 644,5
	27 644,5
	154 422,51


	
	
	
	
	Местный бюджет
	822,4
	0
	734,7
	241,0 
	3 783,6
	6 968,72

	8 268,89

	5 528,9

	5 528,9
	5 528,9
	31 877,11


	
	
	
	
	Областной бюджет
	3 213,8
	0
	264,5
	86,7
	15 134,5
	20 975,0 


	26 022,5

	22 115,6

	22 115,6
	22 115,6
	109 928,2

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	4 187,8
	0
	6 347,7
	2 081,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 617,2

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	Прочие расходы
	2022 - 2027
	МКУ «СГХ»

МКУ «Большое Туманово»

 
	Всего  
	0
	0
	0
	0


	32 863,1


	118 478,44

	62 655,33

	37 239,0

	36 931,4
	35 033,7
	288 167,27


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	3 286,3
	11 060,73
	5 716,12
	4 593,8
	0
	0
	24 656,95

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	1 183,1
	1 496,7 
	31 274,26
	1 305,8
	2 215,9
	2 452,4
	37 475,76

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	28 393,7
	105 921,01
	25 664,95
	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3
	226 034,56

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Мероприятие 3.1.

Благоустройство территории – «Зона отдыха Пляж 408 км»
в г.Арзамасе


	Прочие расходы
	2022
	МКУ «СГХ»
	Всего


	0
	0
	0
	0


	32 863,1


	0


	0


	0


	0
	0
	32 863,1



	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0


	3 286,3


	0


	0


	0


	0
	0
	3 286,3



	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0


	1 183,1


	0 


	0


	0


	0
	0
	1 183,1



	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	28 393,7


	0


	0


	0


	0
	0
	28 393,7



	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	Мероприятие 3.2.

Благоустройство территории -Общественное пространство - сквер на ул. Мира (Детский городок) 

в г.Арзамасе
	Прочие расходы
	2023
	МКУ «СГХ»


	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	42 251,11
	0
	0
	0
	0
	42 251,11

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	10 438,0
	0
	0
	0
	0
	10 438,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	1 272,52 
	0
	0
	0
	0
	1 272,52

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	30 540,59

	0


	0


	0
	0
	30 540,59


	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	Мероприятие 3.3.

Благоустройство территории – Общественное пространство по адресу: Нижегородская область, городской округ Арзамас, с. Водоватово
	Прочие расходы

 
	2023

 
	МКУ «Большое Туманово»

  
	Всего


	0
	0
	0
	0


	0


	6 227,33 
	0


	0


	0
	0
	6 227,33 

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	622,73
	0
	0
	0
	0
	622,73

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	224,18
	0
	0
	0
	0
	224,18

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	5 380,42
	0
	0
	0
	0
	5 380,42

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.4.

Развитие территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе. 1 этап, в рамках реализация проекта «Концепция развития территории у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе», победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

городской среды в малых городах и исторических поселениях 
	Прочие расходы
	2023 - 2024
	МКУ «СГХ»
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	70 000,0
	22 105,35
	 0  
	0
	0
	92 105,35

	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	221,05
	0
	0
	0
	221.05

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21 884,3
	0
	0
	0
	21 884,3

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	70 000,0 
	0
	0
	0
	0
	70 000,0 

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



	Мероприятие 3.5.

Благоустройство территории - общественное пространство -
Зона отдыха у Смирновского пруда в г.Арзамасе 
	Прочие расходы
	2024
	МКУ «СГХ»
	Всего


	0
	0
	0
	0


	0


	0


	33 702,64

	 0  


	0
	0
	33 702,64


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	4 797,64
	0
	0
	0
	4 797,64

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 143,96
	0
	0
	0
	9 143,96

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	19 761,04

	0


	0
	0
	19 761,04


	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.5.1.
Благоустройство территории - общественное пространство -
Зона отдыха у Смирновского пруда в г.Арзамасе

(в рамках реализации государственных программ субъекта Российской и муниципальных программ современной городской среды)
	Прочие расходы
	2024
	МКУ «СГХ»
	Всего


	0
	0
	0
	0


	0


	0


	22 872,99

	 0  


	0
	0
	22 872,99


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	3 873,13
	0
	0
	0
	3 873,13

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	823,38
	0
	0
	0
	823,38

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	19 761,04

	0


	0
	0
	19 761,04


	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.5.2.
Благоустройство территории - общественное пространство -
Зона отдыха у Смирновского пруда в г.Арзамасе

(в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» за счет средств областного бюджета)
	Прочие расходы
	2024
	МКУ «СГХ»
	Всего


	0
	0
	0
	0


	0


	0


	9 245,09


	 0  


	0
	0
	9 245,09



	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	924,51
	0
	0
	0
	924,51

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 320,58
	0
	0
	0
	8 320,58

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.6.
Благоустройство дворовых территорий    
(в рамках реализации государственных программ субъекта Российской и муниципальных программ современной городской среды) 
	Прочие расходы
	2024 -2027
	Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства
	Всего


	0
	0
	0
	0


	0


	0


	9 245,09


	 0  


	0
	0
	9 245,09



	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	924,51
	0
	0
	0
	924,51

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 320,58
	0
	0
	0
	8 320,58

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.7.

Благоустройство общественного пространства -
Лесная зона Дубки-ФОК в г.Арзамасе
	Прочие расходы
	2025
	МКУ «СГХ
	Всего
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0

	37 239,0

	36 931,4
	35 033,7
	109 204,1


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	4 593,8
	0
	0
	4 593,8

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 305,8
	2 215,9
	2 452,4
	3 521,7

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0

	31 339,4

	34 715,5
	32 581,3
	66 054,9


	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.8.

Прочие мероприятия благоустройства общественных пространств: 
сквер им.Ступина по ул.Советская, аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 линиями 
 в г.Арзамасе
	Прочие расходы
	2026-2027
	МКУ «СГХ
	Всего
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0

	 0  


	0
	0
	0


	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0


	0


	0


	0

	0


	0
	0
	0


	
	
	
	
	Прочие источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» мероприятие 3.8. «Прочие мероприятия благоустройства общественных пространств» будет изменяться и выполняться с учетом выделенного финансирования, результатов общественных обсуждений, рейтингового голосования, в соответствии с принятыми решениями муниципальной общественной комиссии.
3.7. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

            Таблица № 2
Сведения об индикаторах цели Программы  
	№

п/п
	Наименование целевых показателей программы
	Единица измерения
	
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	2018 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

 
	2025
	2026
	2027
 

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках   муниципальной программы  
	доля
	0,03
	0,03
	0,045 
	0,05
	0,078 
	0,098
	0,136
 
	0,16  
	0,21
	1

	2
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы
	доля
	0,15
	0,25
	0,35
	0,5
	0,62
	0,73
	0,86
	 0,909
	0,955 
	1



Таблица № 3
Сведения о показателях непосредственных результатов реализации программы
	№

 п/п
	Наименование непосредственного результата
	Ед. измерения
	
	Значение непосредственного результата

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

 
	2025
	2026
	2027

	1 
	Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству   
	Ед.
	11
	0
	5
	2
	10
	11
	15

 
	14
 
	16
	314

	2 
	Количество благоустроенных общественных территорий, подлежащих благоустройству
	Ед.
	3
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	2
	1
	1



3.8. Меры правового регулирования Программы
Для достижения целей муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.
3.9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы
В рамках данной муниципальной программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам не предусматривается.
3.10. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области за весь период составит 172 405,73 тыс. руб.                                                            
Таблица № 4
	Статус
	Наименование муниципальной программы (мероприятия)
	Разработчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа  


	«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области»
	Всего


	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9
	172 405,73


	
	
	Координатор – разработчик -

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства   
	0
	0
	734,7
	241,0
	3 783,6
	6 968,72
	8 966,32
	5 528,9
	5 528,9
	5 528,9
	37 281,04

	
	
	Соисполнитель -МКУ "СГХ"  
	2 988,7
	0
	3 456,4
	6 852,5
	5 094,6
	44 659,93
	41 636,21
	10 395,4
	0
	0
	115 083,74 

	
	
	Соисполнитель -Департамент культуры
	0
	7 235,8
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 913,1

	
	
	Соисполнитель -Департамент по физической культуре и спорту
	0
	0
	0
	3 828,1


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1



	
	
	Соисполнитель -Департамент территориального развития  
	0
	0
	0
	0
	0
	622,73


	0
	0
	0
	0
	622,73



	
	
	Соисполнитель - АМКУ «Стройгород» 
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08

	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02


	Основное мероприятие 1
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения  

 
	Всего 
	2 166,3
	7 235,8
	4 133,7
	10 680,6
	1 808,3
	38 868,01

	39 648,46
	5 801,6
	0
	0
	110 342,77


	
	
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	2 166,3
	0
	3 456,4
	6 852,5
	1 808,3


	34 221,93

	36 617,52
	5 801,6
	0
	0
	90 924,55

	
	
	Соисполнитель -Департамент культуры
	0
	7 235,8
	677,3
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	7 913,1

	
	
	Соисполнитель -Департамент по физической культуре и спорту
	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	
	
	АМКУ «Стройгород»
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08


	3 030,94
	0
	0
	0
	7 677,02

	Мероприятие 1.1.
	Благоустройство территории – «Площадь Мира»
в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	1 828,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 828,4

	Мероприятие 1.2.
	Благоустройство территории – «Сквера им. М. Горького» по ул. Горького в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Соисполнитель - МКУ «СГХ»  

	337,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	337,9

	Мероприятие 1.3.
	Благоустройство территории – «Парк им.А.П.Гайдара» в г.Арзамасе, в рамках реализация проекта «Создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Соисполнитель -Департамент культуры

Участник - МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»
	0
	505,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	505,1

	Мероприятие 1.4.
	Благоустройство территории – «Парк им.А.П.Гайдара» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»


	Соисполнитель -Департамент культуры

Участник - МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»
	0
	6 730,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 730,7

	Мероприятие 1.5.
	Благоустройство территории – «Площадь 1Мая» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	3 456,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 456,4 

	Мероприятие 1.6.
	Благоустройство территории – «Дендрарий» в г.Арзамасе, в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров"
	Соисполнитель -Департамент культуры

Участник - МАУК «ПКиО им. А.П. Гайдара»
	0
	0
	677,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	677,3

	Мероприятие 1.7.
	Благоустройство территории - ФОБ «Снежинка» в г.Арзамасе, в рамках проекта «Формирование современной городской среды»
	Соисполнитель-Департамент по физической культуре и спорту

Участник -

МБУ «ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области» 

	0
	0
	0
	3 828,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 828,1

	Мероприятие 1.8.
	Благоустройство территорий – «Ленинский садик» на пл. Соборной 

1 и 2 очередь, сквер им. Листьева в микрорайоне

№ 7, мемориальной зоны пострадавших на станции «Арзамас-1»

4 июня 1988 г.,
в г.Арзамасе
в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	652,5
	1 808,3
	1 384,5
	3 267,05
	5 801,6
	0
	0
	12 913,95

	Мероприятие 1.8.1.
	Благоустройство общественного пространства г. Арзамас «Ленинский садик» 

2-я очередь
в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 


	0
	0
	0
	0
	0
	1 248,9 
	0
	0
	0
	0
	1 248,9

	Мероприятие 1.8.2.
	Благоустройство общественного пространства - Мемориальная зона пострадавших на станции «Арзамас-1»

4 июня 1988 г.
	Соисполнитель - МКУ «СГХ» 


	0
	0
	0
	0
	0
	135,6 
	3 267,05
	5 801,6
	0
	0
	9 204,25

	Мероприятие 1.9.
	Благоустройство территории – «Литературный перекресток»,
в г.Арзамасе
в рамках проекта «Комплексное развитие и благоустройство улицы Карла Маркса в Арзамасе»
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	5 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5 000,00

	Мероприятие 1.10.
	Благоустройство 

общественных пространств и мест массового отдыха населения (Разработка ПСД)
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	1 200,0 
	0,0
	3 000,0
	1 598,0
	0
	0
	0
	5 798,0  

	Мероприятие 1.11.
	Развитие территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе. 1 этап, в рамках реализация проекта «Концепция развития территории у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе», в рамках поощрения победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	29 837,43
	30 198,23
	0
	0
	0
	60 035,66

	Мероприятие 1.12.
	Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Перенос водопроводных сетей.

Общественное пространство - сквер на ул.Мира (Детский

городок)
 в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	4 646,08
	3 030,94
	0
	0

 
	0
	7 677,02

	Мероприятие 1.13
	Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Инженерно-геодезические изыскания. Общественное пространство – «Сквер им. Ступина» на ул.Советская в г.Арзамасе)
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,0


	0
	0
	0
	48,0

	Мероприятие 1.14
	Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Экспертиза ПСД. Общественное пространство – «Сквер им. Ступина» на ул.Советская в г.Арзамасе)
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	106,24


	0
	0


	0
	106,24

	Мероприятие 1.15
	Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения

(Экспертиза работ. Авторский надзор. Прочее.)     
   
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 400,0

	0
	0
	0
	1 400,

	Основное мероприятие 2
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Всего  
	822,4
	0
	734,7
	241,0 
	3 783,6
	6 968,72

	8 268,89

	5 528,9

	5 528,9
	5 528,9
	37 406,01


	
	
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	822,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	822,4

	
	
	Координатор – разработчик -

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства   
	0

 
	0

 
	734,7
	241,0 
	3 783,6
	6 968,72

	8 268,89

	5 528,9

	5 528,9
	5 528,9
	36 583,61


	Основное мероприятие 3
	Региональный

проект «Формирование комфортной городской среды»
 
	Всего 
	0
	0
	0
	0


	3 286,3


	11 060,73
	5 716,12

	4 593,8

	0
	0
	24 656,95

	
	
	Соисполнитель -МКУ «СГХ» 

	0
	0
	0
	0
	3 286,3
	10 438,0
	5 018,69
	4 593,8
	0
	0
	23 336,79

	
	
	Соисполнитель - Департамент территориального развития  
	0
	0
	0
	0


	0


	622,73 
	0


	0


	0
	0
	622,73 

	
	
	Координатор – разработчик -

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства   
	0
	0
	0
	0


	0


	0
	697,43

	0


	0
	0
	697,43

	Мероприятие 3.1.
	Благоустройство территории – «Зона отдыха Пляж 408 км»
в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	0


	3 286,3


	0
	0


	0


	0
	0
	3 286,3

	Мероприятие 3.2.
	Благоустройство территории -Общественное пространство - сквер на ул.Мира (Детский городок) 

в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»

Соисполнитель -АМКУ «Стройгород»
	0
	0
	0
	0


	0


	10 438,0
	0


	0


	0
	0
	10 438,0

	Мероприятие 3.3.
	Благоустройство территории – Общественное пространство по адресу: Нижегородская область, городской округ Арзамас, 

с. Водоватово
	Соисполнитель -Департамент территориального развития

Участник - МКУ «Большое Туманово»
	0
	0
	0
	0


	0


	622,73
	0


	0


	0
	0
	622,73

	Мероприятие 3.4.
	Развитие территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе. 1 этап,
 в рамках реализация проекта «Концепция развития территории у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе», победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	0


	0


	0
	221,05

	0


	0
	0
	221,05

	Мероприятие 3.5.
	Благоустройство территории - общественное пространство -
Зона отдыха у Смирновского пруда в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	0


	0


	0
	4 797,64

	0


	0
	0
	4 797,64

	Мероприятие 3.6.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Координатор – разработчик -

Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства   
	0
	0
	0
	0


	0


	0
	697,43

	0


	0
	0
	697,43

	Мероприятие 3.7.
	Благоустройство общественного пространства - 
Лесная зона Дубки-ФОК 
 в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	4 593,8
	0
	0
	4 593,8

	Мероприятие 3.8.
	Прочие мероприятия благоустройства общественных пространств: 
сквер им.Ступина по ул.Советская, аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 линиями 
 в г.Арзамасе
	Соисполнитель -МКУ «СГХ»
	0
	0
	0
	0


	0


	0
	0


	0


	0
	0
	0


Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Таблица № 5
	Статус
	Наименование муниципальной программы
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Муниципальная программа 
	«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области»
	Всего
	29 886,9
	139 617,6
	69 937,0 
	179 707,2
	158 650,7
	274 199,97
	141 980,58 
	70 685,1
	64 575,9 
	62 678,2

	
	
	Расходы местного бюджета
	2 988,7
	7 235,8
	4 868,4
	10 921,6
	8 878,2
	56 897,46
	53 633,47
	15 924,3
	5 528,9
	5 528,9

	
	
	Расходы областного бюджета
	11 679,5
	96 192,5
	28 857,6
	83 629,6
	121 378,8
	111 381,5
	62 682,16 
	23 421,4
	24 331,5 
	24 568,0

	
	
	Расходы федерального бюджета
	15 218,7


	36 189,3


	36 211,0

 
	85 156,0


	28 393,7


	105 921,01


	25 664,95

	31 339,4
	34 715,5
	32 581,3

	
	
	Расходы внебюджетных фондов РФ
	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0

	
	
	Прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0


	0
	0
	0



 В ходе реализации Программы предусматривается уточнение объемов финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.


3.11. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития благоустройства городского округа город Арзамас Нижегородской области.

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные возникновением дефицита бюджета городского округа город Арзамас Нижегородской области;

- длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются:

- оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий программы;

- своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- снижение темпов социально-экономического развития городского округа город Арзамас Нижегородской области;

- рост инфляции;

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

4. Подпрограммы муниципальной программы
Разбивка муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области» на подпрограммы не предусмотрена.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица № 6
	Статус
	Наименование муниципальной программы (мероприятия)
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Муниципальная программа 
	«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области»
	 
	
	
	
	29 886,9
	139 617,6
	69 937,0
	179 707,2
	158 650,7
	274 199,97
	141 980,58
	70 685,1
	64 575,9
	62 678,2

	Основное мероприятие 1
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
	 
	
	
	
	21 662,9
	139 617,6
	62 590,1
	177 297,8
	106 869,5
	127 77,81
	45 033,86
	5 801,6
	0
	0

	Основное мероприятие 2


	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	  
	
	
	
	8 224,0 
	0
	7 346,9
	2 409,4
	18 918,1
	27 943,72
	34 291,39
	27 644,5
	27 644,5
	27 644,5

	Основное мероприятие 3


	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	32 863,1
	118 478,44
	62 655,33
	37 239,0
	36 931,4
	35 033,7


6. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению качества и комфорта городской среды на основе проведения комплексного благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.

В рамках реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень благоустройства муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2018 - 2027 годы муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться ежеквартально в соответствии с методикой, утверждаемой администрацией городского округа город Арзамас Нижегородской области.
Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа город Арзамас

Нижегородской области»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018 - 2027 ГОДОВ,

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома

	
	год реализации программы – 2018 
(11 дворовых территорий)
	33
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 40

	1
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 37
	34
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 12

	2
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 112
	35
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 162

	 3
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 1
	36
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 204

	4
	г.Арзамас, ул. Карла Маркса, дом 56 В
	37
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 5/1


	5
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 37
	38
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 18

	 6
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 7
	39
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 20

	7
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 3
	
	год реализации программы – 2024

(15 дворовых территорий)

	8
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 5/2
	40
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 114

	9
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 21
	41
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 116

	10
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 6
	42
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 20/1

	11
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 13
	43
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 30/1

	
	год реализации программы - 2019
	44
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 30/2

	
	год реализации программы – 2020

(5 дворовых территорий)
	45
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 38 А

	12
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 108
	46
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 42

	13
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 118
	47
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 38/1

	14
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 36
	48
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 49

	15
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 139
	49
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 17/1

	16
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 7
	50
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 17/2

	
	год реализации программы – 2021

(2 дворовые территории)
	51
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 4/2

	17
	г.Арзамас, 11 микрорайон, дом 31
	52
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 6

	18
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 7
	53
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 18 А

	
	год реализации программы – 2022 

(10 дворовых территорий)
	54
	г.Арзамас, ул.Мира, д.17

	19
	г.Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, дом 3 А
	
	год реализации программы – 2025
 (план 14 дворовых территорий)

	20
	г.Арзамас, ул. Володарского, дом 110
	55
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 5

	21
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 1
	56
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 27

	22
	г.Арзамас, ул. Кольцова, дом 16
	57
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 3/1

	23
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 14 А
	58
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 154/1

	24
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 19/1
	59
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 162/1

	25
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 15/3

	60
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 198

	26
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 21
	61
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 206

	27
	г.Арзамас, ул. Молодежная, дом 4
	62
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 210

	28
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 4 А
	63
	г.Арзамас, ул. Матросова, дом 6

	
	год реализации программы – 2023

(11 дворовых территорий)
	64
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 5

	29
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 7
	65
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 12

	30
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 36
	66
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 15

	31
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 38
	67
	г.Арзамас, ул. Молокозаводская, дом 72/5

	32
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 10
	68
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 26

	год реализации программы 2026 - 2027

	69
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 6
	91
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 59

	70
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 8
	92
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 2

	71
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 14
	93
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 4

	72
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 15
	94
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 10

	73
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 18
	95
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 11

	74
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 19
	96
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 12

	75
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 28
	97
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 13

	76
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 29
	98
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 14

	77
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 29 А
	99
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 15

	78
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 36
	100
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 16

	79
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 46
	101
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 17

	80
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 47
	102
	г.Арзамас, пос. Высокая гора, дом 18

	81
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 48
	103
	г.Арзамас, ул. Гладкова, дом 31 А

	82
	г.Арзамас, ул. 11 микрорайон, дом 49
	104
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 5

	83
	г.Арзамас, ул. Березина, дом 16/1
	105
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 9

	84
	г.Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, дом 1/1
	106
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 11

	85
	г.Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, дом 1/2
	107
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 13

	86
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 26
	108
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 15

	87
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 26 А
	109
	г.Арзамас, ул. Жуковского, дом 15/1

	88
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/1
	110
	г.Арзамас, ул. Заклубная, дом 8

	89
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28/2
	111
	г.Арзамас, ул. Заклубная, дом 10

	90
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 29
	112
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 4 

	113
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 6
	137
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 9

	114
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 8
	138
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 11

	115
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 10
	139
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 12

	116
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 12
	140
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 13

	117
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 14
	141
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 16

	118
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 18
	142
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 17

	119
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 18/1
	143
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 18

	120
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 20
	144
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 20

	121
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 22
	145
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 22

	122
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 24
	146
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 23

	123
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 26
	147
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 26

	124
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 28
	148
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 27

	125
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 32/1
	149
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 28

	126
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 32/2
	150
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 31

	127
	г.Арзамас, ул. Зеленая, дом 44
	151
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 33

	128
	г.Арзамас, ул. Казанская, дом 9
	152
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 35

	129
	г.Арзамас, ул. Казанская, дом 12
	153
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 37

	130
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 1 А
	154
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 38

	131
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 3
	155
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 40/1

	132
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 3 А
	156
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 41

	133
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 5
	157
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 41/1

	134
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 6
	158
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 41/3

	135
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 7
	159
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 43/3

	136
	г.Арзамас, ул. Калинина, дом 8
	160
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 39/1

	161
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 47
	185
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 20

	162
	г.Арзамас, ул. Кирова, дом 56
	186
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 24

	163
	г.Арзамас, ул. Кольцова, дом 4
	187
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 3/2

	164
	г.Арзамас, ул. Кольцова, дом 10
	188
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 8 А

	165
	г.Арзамас, ул. Кольцова, дом 12
	189
	г.Арзамас, ул. Красный путь, дом 10 А

	166
	г.Арзамас, ул. Кольцова, дом 14
	190
	г.Арзамас, ул. Куликова, дом 24

	167
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 3/1
	191
	г.Арзамас, ул. Куликова, дом 28

	168
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 3/2
	192
	г.Арзамас, ул. Куликова, дом 33

	169
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 5/1
	193
	г.Арзамас, ул. Куликова, дом 35

	170
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 5/2
	194
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 103

	171
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 5/3
	195
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 105

	172
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 5/4
	196
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 111

	173
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 7/2
	197
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 123

	174
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 8
	198
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 125

	175
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 9
	199
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 137

	176
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 9/2
	200
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 137/1

	177
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 9/3
	201
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 141

	178
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 10
	202
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 154/2

	179
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 10 Б
	203
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 186

	180
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 11
	204
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 186/1

	181 
	г.Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 12
	205
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 186/2

	182
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 4
	206
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 186/3

	183
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 9/1
	207
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 188

	184
	г.Арзамас, ул. Короленко, дом 14
	208
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 188/1

	209
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 190
	233
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 36

	210
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 194
	234
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 37

	211
	г.Арзамас, пр. Ленина, дом 202
	235
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 38

	212
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 11
	236
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 40 А

	213
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 31
	237
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 41

	214
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 41
	238
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 43

	215
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 48
	239
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 45

	216
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 91
	240
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 1

	217
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 207
	241
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 1/1

	218
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 208
	242
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 3

	219
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 209
	243
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 4

	220
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 15
	244
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 5

	221
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 18
	245
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 7

	222
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 22
	246
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 8/2

	223
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 24
	247
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 9

	224
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 25
	248
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 10

	225
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 26
	249
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 11

	226
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 27
	250
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 11/1

	227
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 28
	251
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 13

	228
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 29
	252
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 13/1

	229
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 30
	253
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 13/2

	230
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 31
	254 
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 14

	231
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 33
	255
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 17

	232
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 35
	256
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 19

	257
	г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 21
	281
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 22

	258
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 2
	282
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 26 А

	259
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 3/2
	283
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 27

	260
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 3/4
	284
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 28

	261
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 3/5
	285
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 29

	262
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 4
	286
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 33 А

	263
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 5/3
	287
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 35

	264
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 8
	288
	г.Арзамас, ул. Молодежная, дом 11/2

	265
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 10
	289
	г.Арзамас, ул. Молодежная, дом 19

	266
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 11
	290
	г.Арзамас, ул. Молокозаводская, дом 29/1

	267
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 14
	291
	г.Арзамас, ул. Молокозаводская, дом 76 А

	268
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 14 А
	292
	г.Арзамас, ул. Молокозаводская, дом 76 Б

	269
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 15/2
	293
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 1

	270
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 15/3
	294
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 3

	271
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 15/4
	295 
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 7 А

	272
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 16
	296
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 7 Б

	273
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 17/2
	297
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 11

	274
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 17/4
	298
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 13

	275
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 19/4
	299
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 30/1

	276
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 19/5
	300
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 34

	277
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 19/6
	301
	г.Арзамас, ул. Нижегородская, дом 34/1

	278
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 20
	302
	г.Арзамас, ул. Очистные сооружения, дом 1

	279
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 21/2
	303
	г.Арзамас, ул. Очистные сооружения, дом 2

	280
	г.Арзамас, ул. Мира, дом 21/3
	304
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 1

	305
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 3
	329 
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 7

	306
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 4
	 330
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 11

	307
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 5
	 331
	г.Арзамас, ул. Свободы, дом 43/1

	308
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 18
	332
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 1

	309
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 18/1
	333
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 2

	310
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 18/2
	334
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 4

	311
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 18/3
	335
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 7

	312
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 18/4
	336
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 8 А

	313
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 20
	337
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 9

	314
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 22/1
	338
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 11

	315
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 22/3
	339
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 46

	316
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 22/4
	340
	г.Арзамас, ул. Севастопольская, дом 48

	317
	г.Арзамас, ул. Парковая, дом 24
	341
	г.Арзамас, ул. Советская, дом 72

	318
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 9
	342
	г.Арзамас, ул. Станционная, дом 47

	319
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 13
	343
	г.Арзамас, ул. Станционная, дом 48

	320
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 23
	344
	г.Арзамас, ул. Строительная, дом 1

	321
	г.Арзамас, ул. Пландина, дом 25
	345
	г.Арзамас, ул. Ступина, дом 23

	322
	г.Арзамас, ул. ПМС-73, дом 2
	346
	г.Арзамас, ул. Угодникова, дом 5

	323
	г.Арзамас, ул. ПМС-73, дом 3
	347
	г.Арзамас, ул. Угодникова, дом 17

	324
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 1
	348
	с. Протопоповка, ул. Заводская, дом 1

	325
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 3
	349
	с. Кирилловка, ул. Полевая, дом 1

	326
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 4
	350
	с. Кирилловка, ул. Полевая, дом 20

	327
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 5
	351
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 1

	328 
	г.Арзамас, ул. Победы, дом 6
	352
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 2

	353
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 4
	376
	д. Березовка, ул. Цветочная, дом 24

	354
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 5
	377
	д. Березовка, ул. Цветочная, дом 42

	355
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 7
	378
	д. Березовка, ул. Цветочная, дом 42А

	356
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 8
	379
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 1

	357
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 9
	380
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 18

	358
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 10
	381
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 19

	359
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 11
	382
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 37

	360
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 12
	383
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 38

	361
	д. Березовка, мкр Лесной, ул. Кленовая, дом 13
	384
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 39

	362
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 15
	385
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 107

	363
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 16
	386
	д. Березовка, ул. Школьная, дом 109

	364
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 27
	387
	г.Арзамас, ул. Казанская, дом 15 
	аварийный, снесен

	365
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 28
	388
	г.Арзамас, ул. Казанская, дом 16 
	признан аварийным

	366
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 29
	389
	г.Арзамас, ул. Ленина, дом 39 
	признан аварийным

	367
	д. Березовка, ул. Арзамасская, дом 30
	390
	г.Арзамас, ул. Лесная, дом 212 
	в плане расселения 2025

	368 
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 20
	391
	г.Арзамас, ул. Матросова, дом 10 
	признан авариным, снос

	369
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 21
	392
	г.Арзамас, ул. Матросова, дом 14 
	признан аварийным, снос

	370
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 22
	393
	г.Арзамас, ул. Матросова, дом 18 
	признан аварийным, снос

	371
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 25
	394
	г.Арзамас, ул. Молодежная, дом 8 
	признан аварийным, снос

	372
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 28
	395
	г.Арзамас, ул. Станционная, дом 50
	в плане расселения 2025

	373
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 44
	396
	г.Арзамас, ул. Угодникова, дом 7 
	признан аварийным

	374
	д. Березовка, ул. Молодежная, дом 45
	397
	г.Арзамас, ул. Угодникова, дом 25 
	в плане расселения 2025

	375
	д. Березовка, ул. Цветочная, дом 23
	398
	д.Березовка, ул. Молодежная, дом 41 
	признан аварийным, снос


Приложение № 2

к муниципальной программе
                «Формирование современной городской
среды городского округа город Арзамас

Нижегородской области»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018 - 2027 ГОДОВ
	№
	Годы реализации Программы
	Адрес и наименование общественного пространства

	1
	2018
	г.Арзамас, ул.Советская – Сквер им. М. Горького

	2
	2018
	г.Арзамас, пл. Мира - Площадь Мира

	3*
	2018
	г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ – Сквер им. Жданова, в микрорайоне № 6 // в рамках проекта «Вам решать» 

	4
	2019
	г.Арзамас, пр. Ленина - Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара 

	5
	2019
	г.Арзамас, пр.Ленина - Мини-футбольное поле для школ № 7 и № 10 // в рамках проекта «Вам решать»



	6
	2020
	г.Арзамас, пл. 1 Мая - Площадь 1 Мая

	7*
	2020
	г.Арзамас, ул. Жуковского - Дендрарий // в рамках мероприятий по развитию паломническо -туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»

	8
	2021
	г.Арзамас, урочище Мокрый овраг - ФОБ «Снежинка»

	9*
	2021
	г.Арзамас, ул.9 Мая - Мини-футбольное поле для школы № 15 // в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

	10
	2022
	г.Арзамас, ул.Победы - Зона отдыха «Пляж на пруду 408 км.», в микрорайоне № 10

	11*
	2022
	г.Арзамас, ул.Красной милиции – Сквер им. Листьева, в микрорайоне № 7 // в рамках мероприятий по развитию паломническо -туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»

	12**
	2021-2023
	г.Арзамас, перекресток ул. Горького - ул.К.Маркса – «Литературный перекресток» 1 этап // в рамках проекта «Комплексное развитие и благоустройство улицы Карла Маркса в Арзамасе» 

	13*
	2021-2023
	г.Арзамас, Площадь Соборная – общественная территория - «Ленинский садик» (1 и 2 очередь) // в рамках мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»

	14


	2023
	г.Арзамас, ул.Мира - общественное пространство - сквер на ул. Мира (Детский городок) в г.Арзамасе


	15
	2023
	г.о.г. Арзамас, с.Водоватово - общественное пространство по адресу: Нижегородская область, городской округ Арзамас, с. Водоватово

	16*
	2022-2025
	г.Арзамас, ул. Ведерникова - Мемориальная зона пострадавших на станции «Арзамас-1» 4 июня 1988 г. // в рамках перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»

	17*
	2023-2024
	г.Арзамас, ул.Калинина - Развитие территории у Водонапорной башни и Вечного огня в городе Арзамасе. 1 этап // в рамках проекта «Концепция развития территорий у водонапорной башни и вечного огня в городе Арзамасе» как победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	
	2024 
	г.Арзамас, ул.Калинина – Мемориал «Вечный огонь», Доска почета / «Вечный огонь и Доска памяти» // в рамках перечня мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево – Саров»

	18
	2024 
	г.Арзамас, ул. Пландина – Зона отдыха у Смирновского пруда

	19*
	
	г.Арзамас, ул. Пландина – Каштановая аллея // территориально входит в Зону отдыху у Смирновского пруда

	20
	2025 
	г.Арзамас – Лесная зона Дубки-ФОК

	21
	2026-2027
	г.Арзамас, ул.Советская – сквер им.Ступина

	22
	2026-2027
	г.Арзамас - Аллея в микрорайоне Кирилловский, расположенная между 6 и 7 Линиями


*- общественное пространство, запланированное по муниципальной программе «Формирование современной городской городского округа город Арзамас Нижегородской области», благоустроенное в рамках иных программ.

**- общественное пространство, дополнительно благоустроенное по программе «Формирование современной городской городского округа город Арзамас Нижегородской области» в рамках проекта «Комплексное развитие и благоустройство улицы Карла Маркса в Арзамасе» 
Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа город Арзамас

Нижегородской области»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УТВЕРЖДЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРИОД 2018 – 2027 ГОДОВ

	N
	Годы реализации Программы
	Наименования объектов

	1
	2018 - 2027
	-


    Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа город Арзамас

Нижегородской области»
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

СФОРМИРОВАННЫЙ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
	Наименование малой архитектурной формы
	Визуализация малой архитектурной формы
	Наименование малой архитектурной формы
	

	Бордюрный камень
	[image: image1.png]



	Лавка
	   [image: image2.png]


[image: image3.png]




	         Урна
	[image: image4.png]



	Освещение
	[image: image5.png]


 [image: image6.png]





                                                                                                                                                                                                                                                         ».
«

