[image: image1.png]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
__16.06.2016__








№__656___
	
	Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории    Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)


	 


На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»:

1. Утвердить краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2014-2016 годы (в новой редакции) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации города Арзамаса от 24.11.2015г. №1319 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу.

3. Департаменту организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса (Федотова С.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.
4. Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (О.А. Лабзина) опубликовать в официальных средствах массовой информации настоящее постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кремера О. Р. 

Глава администрации города Арзамаса 




И.В. Киселев 

Приложение

к постановлению администрации города Арзамаса

№656 от 16.06.2016 г.
Краткосрочный План 
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы

(в новой редакции)
1.Цели и задачи краткосрочного Плана

Цель краткосрочного Плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (далее - краткосрочный План, Программа) – планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на указанные цели.

Реализация краткосрочного Плана позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями. 

Основные задачи краткосрочного Плана:

1) организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и подлежащими сносу;

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области;

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением.
2. Структура краткосрочного Плана
Краткосрочный План сформирован на основании государственной Программы, и информации о многоквартирных домах и их техническом состоянии. 

Краткосрочный План реализации Программы утверждается постановлением администрации города Арзамаса (далее – Постановление) и содержит информацию в соответствии с приложениями к Постановлению 1 – 3:

Приложение 1. 
- Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территориигородского округа Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план;

- Перечень многоквартирных домов, включенных в короткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов,находящихся на территории городского округа город Арзамас, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы;
Приложение 2. Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план;

Приложение 3. Реестр многоквартирных домов, находящихся на территориигородского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план.
В краткосрочном Плане отражены плановые годы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с указанием следующих данных:

1) наименование муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом;

2) адрес многоквартирного дома;

3) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) год завершения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

5) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

6) общая площадь помещений многоквартирного дома, площадь помещений всего, в том числе жилых помещений находящихся в собственности граждан;

7) вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием конструктивных элементов и (или) инженерных сетей многоквартирного дома;

8) источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – объем взносов собственников помещений, за счет которых планируется оплата капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствующем году, размер государственной (в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств), муниципальной поддержки на софинансирование капитального ремонта общего имущества по каждому многоквартирному дому в случае, если соответствующие средства предусмотрены в областном и местном бюджетах.

9) информация о формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

10) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в разрезе – строительно-монтажных работ, проектно-изыскательных работ, строительного контроля (технического надзора). 

Краткосрочный План реализации Программы подлежит актуализации не реже одного раза в год.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2014-2016 годах

	№
	Адрес многоквартирного дома

	2015 – 2016 годы

	1
	ул.Березина, д.39

	2
	Комсомольский бульвар, д.9/2

	3
	ул. Лесная, д.40а 

	4
	проспект Ленина, д.111

	5
	ул. 1 Мая, д.6 

	6
	ул. Володарского, д.77

	7
	ул. К.Маркса, д. 45

	2016 год

	8
	ул. Гладкова, д.18

	9
	ул. Калинина, д.1/а

	10
	ул. Коммунистов, д.1

	11
	ул. 50 лет ВЛКСМ, д.59

	12
	ул. Березина, д.37/2

	13
	ул. 9 Мая, д.13/1

	14
	ул. 9 Мая, д.9

	15
	ул. Гладкова, д.29

	16
	ул. 3-я Вокзальная, д.1/б

	17
	ул. Жуковского, д.5

	18
	ул. К.Маркса, д.56/в

	19
	ул. Калинина, д.27

	20
	ул. Коммунистов, д.8

	21
	Комсомольский бульвар, д.5/1

	22
	г.Арзамас, ул.Мира, д.3

	23
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1

	24
	г.Арзамас, ул.Мира, д.21


4. Сроки реализация краткосрочного Плана

Краткосрочный план по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах будет реализовываться в течение 3 лет с 2014 по 2016 годы на 24 многоквартирных домах:
5. Финансирование краткосрочного Плана
Источниками реализации краткосрочного Плана являются:

- взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

- финансовая поддержка из бюджета Нижегородской области;

- финансовая поддержка из бюджета городского округа город Арзамас.
Объемы финансирования 

	Источники финансирования
	Объем финансирования,

 руб.

	2014 год

	Всего:
	0

	2015 – 2016 год

	Всего:
	18 328 258

	За счет средств собственников помещений в МКД
	18 328 258

	2016 год

	Всего:
	67861742

	За счет средств собственников помещений в МКД
	67861742

	Итого за 2014-2016 годы
	86190000


Объемы финансирования краткосрочного Плана за счет средств собственников помещений в МКД рассчитаны путем умножения общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, участвующих в Программе в размере 923,57 тыс.кв.м. на минимальный размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный на 2015 год постановлением Правительства Нижегородской области от 29.09.2014 года №662, в размере 6 рублей 30 копеек на 1 кв.м. общей площади помещения, на 2016 год постановлением Правительства Нижегородской области от 30.09.2015 года №617, в размере 6 рублей 30 копеек на 1 кв.м. общей площади помещения. Объем ежемесячного начисления составит на 2015 и 2016 года 5 818 495 руб.
На 2015 год процент сбора взносов на капитальный ремонт планируется в размере 63 %. Таким образом, планируемый ежемесячный объем сбора взносов составит 63 % от 5 818 495 руб., или 3 665 651,8 руб.

В соответствии со статьей 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 года №159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон) объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на финансирование государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в первый год своей деятельности, устанавливается в размере пятидесяти процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступающих региональному оператору в первый год реализации Программы. Исходя из этого, региональный оператор в 2015 году вправе расходовать на капитальный ремонт ежемесячно 50 % от 3 665 651,8 руб. или 1 832825,8 руб. За 2015 год объем финансирования составит 1 832825,8 руб. × 10 мес. или 18 328 258 руб.

Общий объем финансирования капитального ремонта в 2015 году с учетом всех источников финансирования составит 18 328 258 руб.
На 2016 год процент сбора взносов на капитальный ремонт планируется в размере 70%. Таким образом, планируемый ежемесячный объем сбора взносов составит 70% от 5 818 495 руб., или 4 072 946 руб. 
В соответствии со статьей 32 Закона объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на финансирование государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту определяется как доля в размере девяноста пяти процентов от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год. Исходя из этого, региональный оператор в 2016 году вправе расходовать на капитальный ремонт ежемесячно 95 % от 4 072 946 руб. или 3 869 298 руб. За 2016 год объем финансирования составит     3 869 298 руб. × 12 мес. или 46 431 566 руб. 

Объем денежных средств, неиспользованных региональным оператором в 2015 году составляет 21430176.

Общий объем финансирования капитального ремонта в 2016 году с учетом всех источников финансирования составит 67861742 руб.

6.Информационное обеспечение
Для эффективной реализации краткосрочного Плана администрация города Арзамаса Нижегородской области обеспечивает своевременность и доступность информации:

1) о содержании правовых актов и решений органов местного самоуправления области о подготовке, принятии, реализации и актуализации краткосрочного Плана;

2) о ходе реализации краткосрочного Плана, текущей деятельности органов местного самоуправления области по выполнению краткосрочного Плана;

3) о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения краткосрочного Плана.

Администрация города Арзамаса Нижегородской области размещает всю информацию, связанную с реализацией краткосрочного Плана, во всех доступных для населения средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) официальные печатные издания, печатные издания, имеющие широкое распространение в области;

3) сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатные издания ассоциаций товариществ и собственников жилья и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

4) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

7. Оценка эффективности реализации краткосрочного Плана
В результате реализации краткосрочного Плана будет обеспечено:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах; 

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в Программе, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Положительный эффект Программы также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизация затрат по его эксплуатации.

Оценка эффективности реализации Краткосрочного плана определяется плановыми значениями целевых индикаторов.

Индикаторы:

1.Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов городского округа город Арзамас Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит 0,04%.

Непосредственные результаты:

1.Общая площадь капитально отремонтированных домов составит 62,5 тыс. кв. м.

2.Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 24 ед. 

8. Организация контроля за исполнением краткосрочного Плана
Контроль за исполнением  краткосрочного Плана осуществляет Администрация  города Арзамас Нижегородской области, региональный оператор, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному Плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы 

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территориигородского округа Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план
	№п/п
	Наименование муниципального района (городского округа)
	Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы 
	Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу 
	 размер взноса на капитальный ремонт МКД
	Объем  начисления  (столбец 4 х столбец 9)
	Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт
	Доля направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской областного  от 28.11.2013 № 159-З
	Средства государственной и муниципальной поддержки
	Всего средств на капитальный ремонт (столбец 10 х столбец 11 х столбец 12 х  12 мес) + столбец 13 + столбец 18
	Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году

	
	
	Всего
	в  том числе
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	у регионального оператора
	на спец. счете у реионального оператора
	на спец. счете ТСЖ и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	

	
	
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	кв.м 
	руб.
	руб.
	%
	%
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по городскому округу город Арзамас на 2014-2016 годы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 190 000
	 

	по МО на 2014 год
	1 390 904,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	по МО на 2015 год
	1 390 904,12
	923 570,56
	145 482,65
	321 850,91
	 
	 
	6,30
	5 818 495
	63
	50
	 
	 
	 
	 
	18 328 258
	 

	по МО на 2016 год
	1 390 904,12
	923 570,56
	145 482,65
	321 850,91
	 
	 
	6,30
	5 818 495
	70
	95
	 
	 
	 
	 
	67 861 742
	21430176


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному Плану реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы 
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации государственной программы Нижегородской области по капитальному ремонту в отношении многоквартирных домов,находящихся на территории городского округа город Арзамас, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы 
	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Всего по МО на 2014 -2016 г.г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	62 513,90
	56 106,60
	52 248,60
	2 720,00
	86 190 000 
	 
	 
	 
	86 190 000 
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2014 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2015 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 481,10
	5 043,60
	4 309,70
	266,00
	18 066 436
	 
	 
	 
	18 066 436
	 
	 
	 

	1
	г.Арзамас, ул.Березина, д.39
	 
	 
	 
	 
	 
	953,70
	868,20
	688,00
	45
	4 391 917 
	 
	 
	 
	4 391 917 
	5059
	5414
	12.2016

	2
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2
	 
	 
	 
	 
	 
	1939,00
	1787,50
	1787,50
	93
	6 589 677  
	 
	 
	 
	6 589 677  
	3687
	5414
	12.2016

	3
	г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а
	 
	 
	 
	 
	 
	536,10
	473,30
	353,70
	28
	2 562 448 
	 
	 
	 
	2 562 448 
	5414
	5414
	12.2016

	4
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.111
	 
	 
	 
	 
	 
	1114,50
	1032,80
	880,00
	43
	2 090 391 
	 
	 
	 
	2 090 391  
	2024
	5414
	12.2016

	5
	г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6
	 
	 
	 
	 
	 
	239,80
	235,50
	193,60
	11
	761 680  
	 
	 
	 
	761 680  
	3234
	5414
	12.2016

	6
	г.Арзамас, ул.Володарского, д.77
	 
	 
	 
	 
	 
	472,50
	425,30
	274,90
	34
	843 456 
	 
	 
	 
	843 456  
	1983
	5414
	12.2016

	7
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45
	 
	 
	 
	 
	 
	225,50
	221,00
	132,00
	12
	826 867  
	 
	 
	 
	826 867 
	3741
	5414
	12.2016

	Итого по МО на 2016 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	57 032,80
	51 063,00
	47 938,90
	2 454,00
	68 123 564
	 
	 
	 
	68 123 564
	 
	 
	 

	8
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18
	 
	 
	 
	 
	 
	792,30
	732,00
	638,70
	42
	3 963 048 
	 
	 
	 
	3 963 048 
	5414
	5414
	12.2016

	9
	г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а
	 
	 
	 
	 
	 
	419,10
	380,50
	380,50
	22
	1 589 529  
	 
	 
	 
	1 589 529 
	4177
	5414
	12.2016

	10
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1
	 
	 
	 
	 
	 
	304,40
	251,70
	206,60
	13
	800 770 
	 
	 
	 
	800 770 
	3181
	5414
	12.2016

	11
	г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59
	 
	 
	 
	 
	 
	686,80
	640,70
	348,60
	38
	1 531 528 
	 
	 
	 
	1 531 528 
	2390
	5414
	12.2016

	12
	г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2
	 
	 
	 
	 
	 
	635,50
	586,00
	537,70
	31
	3 172 604 
	 
	 
	 
	3 172 604 
	5414
	5414
	12.2016

	13
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1
	 
	 
	 
	 
	 
	3121,00
	2833,70
	2783,30
	113
	3 562 376 
	 
	 
	 
	3 562 376 
	1257
	5414
	12.2016

	14
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9
	 
	 
	 
	 
	 
	3620,00
	3185,60
	2997,40
	154
	4 260 780 
	 
	 
	 
	4 260 780 
	1338
	5414
	12.2016

	15
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29
	 
	 
	 
	 
	 
	810,90
	751,30
	625,20
	42
	2 447 299 
	 
	 
	 
	2 447 299 
	3257
	5414
	12.2016

	16
	г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б
	 
	 
	 
	 
	 
	587,20
	545,00
	471,30
	38
	2 245 050 
	 
	 
	 
	2 245 050 
	4119
	5414
	12.2016

	17
	г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5
	 
	 
	 
	 
	 
	2136,10
	1990,70
	1949,30
	78
	5 721 444 
	 
	 
	 
	5 721 444 
	2874
	5414
	12.2016

	18
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в
	 
	 
	 
	 
	 
	1416,90
	1314,50
	1243,10
	32
	4 112 290 
	 
	 
	 
	4 112 290 
	3128
	5414
	12.2016

	19
	г.Арзамас, ул.Калинина, д.27
	 
	 
	 
	 
	 
	1371,70
	1273,20
	1273,20
	52
	3 995 319 
	 
	 
	 
	3 995 319 
	3138
	5414
	12.2016

	20
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8
	 
	 
	 
	 
	 
	273,30
	250,40
	250,40
	14
	810 556 
	 
	 
	 
	810 556 
	3237
	5414
	12.2016

	21
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1
	 
	 
	 
	 
	 
	3728,20
	3445,70
	2670,30
	128
	11 576 765 
	 
	 
	 
	11 576 765 
	3360
	5414
	12.2016

	22
	г.Арзамас, ул.Мира, д.3
	 
	 
	 
	 
	 
	12292,7
	10962,5
	10396,00
	581
	6 211 846 
	 
	 
	 
	6 211 846 
	567
	5414
	12.2016

	23
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1
	 
	 
	 
	 
	 
	12568,4
	10981,4
	10582,10
	505
	6 061 180 
	 
	 
	 
	6 061 180 
	552
	5414
	12.2016

	24
	г.Арзамас, ул.Мира, д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	12268,3
	10 938,10
	10585,20
	571
	6 061 180 
	 
	 
	 
	6 061 180 
	554
	5414
	12.2016


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному Плану реализации государственной региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2014-2016 годах, включенных в краткосрочный план
	№ п/п
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Завершение последнего капитального ремонта
	Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Источники финансирования капитального ремонта
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего:
	Жилых помещений 
	Нежилых помещений 
	В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	За счет средств местного бюджета
	За счет средств собственников помещений в МКД
	
	Стоимость строительно монтажных работ (СМР) 
	Стоимость проектных работ  (ПИР)
	Стоимость затрат на технический надзор
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	мм.гггг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Всего по городскому округу город Арзамас на 2014-2016 годы
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	62513,90
	56106,60
	55077,50
	1029,10
	52248,60
	2720,00
	86190000,00
	 
	 
	 
	86190000,00
	86190000,00
	80762806,00
	3698866,00
	1728328,00
	 
	 
	 

	Итого по МО на период  2014 - 2015 годы
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на период  2015 - 2016 годы
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	5481,10
	5043,60
	4890,80
	152,80
	4309,70
	266
	18 066 436 
	 
	 
	 
	18 066 436 
	18 066 436 
	16 989 736 
	713 119 
	363 581 
	 
	 
	 

	1
	г.Арзамас, ул.Березина, д.39
	1975
	не было
	РО
	К
	2
	3
	953,70
	868,20
	868,20
	 
	688,00
	45
	4 391 917 
	 
	 
	 
	4 391 917 
	4 391 917 
	4 229 968 
	71 427 
	90 522 
	5059
	5414
	12.2016

	2
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2
	1974
	не было
	РО
	К
	5
	2
	1939,00
	1787,50
	1787,50
	 
	1787,50
	93
	6 589 677 
	 
	 
	 
	6 589 677 
	6 589 677 
	6 191 637 
	265 539 
	132 501 
	3687
	5414
	12.2016

	3
	г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а
	1968
	не было
	РО
	К
	2
	2
	536,10
	473,30
	473,30
	 
	353,70
	28
	2 562 448  
	 
	 
	 
	2 562 448 
	2 562 448 
	2 419 768 
	90 897 
	51 783 
	5414
	5414
	12.2016

	4
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.111
	1962
	не было
	РО
	К
	3
	2
	1114,50
	1032,80
	880,00
	152,80
	880,00
	43
	2 090 391 
	 
	 
	 
	2 090 391 
	2 090 391 
	1 918 758 
	130 572 
	41 061 
	2024
	5414
	12.2016

	5
	г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6
	1917
	не было
	РО
	К
	2
	1
	239,80
	235,50
	235,50
	 
	193,60
	11
	761 680 
	 
	 
	 
	761 680 
	761 680 
	697 892 
	48 853 
	14 935 
	3234
	5414
	12.2016

	6
	г.Арзамас, ул.Володарского, д.77
	1955
	не было
	РО
	Д
	2
	2
	472,50
	425,30
	425,30
	 
	274,90
	34
	843 456 
	 
	 
	 
	843 456 
	843 456 
	772 819 
	54 098 
	16 539 
	1983
	5414
	12.2016

	7
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45
	1952
	не было
	РО
	Д
	1
	1
	225,50
	221,00
	221,00
	 
	132,00
	12
	826 867 
	 
	 
	 
	826 867 
	826 867 
	758 894  
	51 733 
	16 240 
	3741
	5414
	12.2016

	Итого по МО на 2016 год
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	57032,80
	51063,00
	50186,70
	876,30
	47938,90
	2454
	68 123 564
	0 
	0 
	0 
	68 123 564
	68 123 564
	63 773 070
	2 985 747
	1 364 747
	 
	 
	 

	8
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18
	1976
	не было
	РО
	К
	2
	2
	792,30
	732,00
	732,00
	 
	638,70
	42
	3 963 048 
	 
	 
	 
	3 963 048 
	3 963 048  
	3 819 398 
	61 914 
	81 736 
	5414
	5414
	12.2016

	9
	г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а
	1959
	не было
	РО
	К
	2
	1
	419,10
	380,50
	380,50
	 
	380,50
	22
	1 589 529 
	 
	 
	 
	1 589 529 
	1 589 529 
	1 456 412 
	101 949 
	31 168 
	4177
	5414
	12.2016

	10
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1
	1917
	не было
	РО
	КД
	2
	1
	304,40
	251,70
	251,70
	 
	206,60
	13
	800 770 
	 
	 
	 
	800 770 
	800 770 
	733 708 
	51 360 
	15 702 
	3181
	5414
	12.2016

	11
	г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59
	1961
	не было
	РО
	К
	2
	2
	686,80
	640,70
	640,70
	 
	348,60
	38
	1 531 528 
	 
	 
	 
	1 531 528 
	1 531 528 
	1 403 269 
	98 229 
	30 030 
	2390
	5414
	12.2016

	12
	г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2
	1979
	не было
	РО
	К
	2
	2
	635,50
	586,00
	586,00
	 
	537,70
	31
	3 172 604 
	 
	 
	 
	3 172 604 
	3 172 604 
	3 061 370 
	45 720 
	65 514 
	5414
	5414
	12.2016

	13
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1
	1978
	не было
	РО
	К
	5
	4
	3121,00
	2833,70
	2833,70
	 
	2783,30
	113
	3 562 376 
	 
	 
	 
	3 562 376 
	3 562 376 
	3 281 144 
	211 016 
	70 216 
	1257
	5414
	12.2016

	14
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9
	1972
	не было
	РО
	К
	5
	2
	3620,00
	3185,60
	3185,60
	 
	2997,40
	154
	4 260 780  
	 
	 
	 
	4 260 780  
	4 260 780  
	3 923 810  
	253 000  
	83 970 
	1338
	5414
	12.2016

	15
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29
	1974
	не было
	РО
	К
	2
	2
	810,90
	751,30
	751,30
	 
	625,20
	42
	2 447 299 
	 
	 
	 
	2 447 299 
	2 447 299 
	2 300 116 
	97 960 
	49 223 
	3257
	5414
	12.2016

	16
	г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б
	1961
	не было
	РО
	К
	2
	2
	587,20
	545,00
	545,00
	 
	471,30
	38
	2 245 050 
	 
	 
	 
	2 245 050 
	2 245 050 
	2 092 028 
	108 253 
	44 769 
	4119
	5414
	12.2016

	17
	г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5
	1964
	не было
	РО
	К
	4
	3
	2136,10
	1990,70
	1990,70
	 
	1949,30
	78
	5 721 444 
	 
	 
	 
	5 721 444 
	5 721 444 
	5 295 754 
	312 361 
	113 329 
	2874
	5414
	12.2016

	18
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в
	1967
	не было
	РО
	К
	3
	2
	1416,90
	1314,50
	1314,50
	 
	1243,10
	32
	4 112 290 
	 
	 
	 
	4 112 290 
	4 112 290 
	3 824 540 
	205 905 
	81 845 
	3128
	5414
	12.2016

	19
	г.Арзамас, ул.Калинина, д.27
	1961
	не было
	РО
	К
	4
	2
	1371,70
	1273,20
	1273,20
	 
	1273,20
	52
	3 995 319 
	 
	 
	 
	3 995 319 
	3 995 319 
	3 660 728 
	256 251 
	78 340 
	3138
	5414
	12.2016

	20
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8
	1917
	не было
	РО
	КД
	2
	1
	273,30
	250,40
	250,40
	 
	250,40
	14
	810 556 
	 
	 
	 
	810 556 
	810 556 
	742 674 
	51 988 
	15 894 
	3237
	5414
	12.2016

	21
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1
	1972
	не было
	РО
	К 
	5
	4
	3728,20
	3445,70
	2670,30
	775,40
	2670,30
	128
	11 576 765 
	 
	 
	 
	11 576 765 
	11 576 765 
	11 065 735 
	274 223 
	236 807 
	3360
	5414
	12.2016

	22
	г.Арзамас, ул.Мира, д.3
	1980
	не было
	РО
	К 
	9
	6
	12292,7
	10962,5
	10 861,60
	100,90
	10396,00
	581
	6 211 846 
	 
	 
	 
	6 211 846 
	6 211 846 
	5 797 878 
	289 894 
	124 074 
	567
	5414
	12.2016

	23
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1
	1979
	не было
	РО
	П
	9
	4
	12568,4
	10981,4
	10981,4
	 
	10582,10
	505
	6 061 180  
	 
	 
	 
	6 061 180 
	6 061 180 
	5 657 253 
	282 862 
	121 065 
	552
	5414
	12.2016

	24
	г.Арзамас, ул.Мира, д.21
	1977
	не было
	РО
	П
	9
	6
	12268,3
	10 938,10
	10 938,10
	 
	10585,20
	571
	6 061 180 
	 
	 
	 
	6 061 180 
	6 061 180 
	5 657 253 
	282 862 
	121 065 
	554
	5414
	12.2016


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к краткосрочному Плану реализации государственной региональной адресной 

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы
 Реестр многоквартирных домов, находящихся на территориигородского округа город Арзамас Нижегородской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный планобщее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2014-2016 годы, включенных в краткосрочный план
	№ п\п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО
	Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

	
	
	
	ВСЕГО  ремонт внутридомовых инженерных систем
	в том числе
	ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасадов и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада
	ремонт фундамента
	Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ)
	Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР)
	Ремонт системы дымоудаления 
	Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З

	
	
	
	
	холодное водоснабжение 
	горячее водоснабжение
	система отопления
	система электроснабжения 
	система водоотведения
	система газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	м
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	кв.м.
	руб.
	куб.м.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Всего по городскому округу город Арзамас на 2014-2016 годы
	86 190 000
	15 191,50 
	16 349 834
	1 478,50 
	1 683 918
	 
	 
	6 959,00 
	8 364 143
	4 820,00 
	3 756 785
	1 934,00 
	2 544 988
	 
	 
	12  
	18 334 206
	12 128,70 
	26 695 462
	2 284,20 
	682 508 
	17 351,10 
	24 127 990
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на период  2014 - 2015 годы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на период  2015 - 2016 годы
	18 066 436
	2583,50
	2 987 965
	432,50 
	451 704
	 
	 
	1 223,00 
	1 431 702
	400,00 
	383 727
	528,00 
	720 832
	 
	 
	 
	 
	3 193,70  
	8 858 321
	458,50 
	107 623
	4 484,70 
	6 112 527
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	г.Арзамас, ул.Березина, д.39
	4 391 917
	175,50
	232 762
	46,50
	43 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,00
	188 971  
	 
	 
	 
	 
	796,40
	2 922 684
	 
	 
	707,60
	1 236 471 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2
	6 589 677
	1040,00
	1 306 892
	110,00
	103 589
	 
	 
	760,00
	954 272
	 
	 
	170,00
	249 031 
	 
	 
	 
	 
	658,10
	2 333 176
	404,50
	65 460 
	1598,80
	2 884 149 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а
	2 562 448
	255,00
	310 960
	135,00
	145 600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,00
	165 360 
	 
	 
	 
	 
	355,30
	1 573 406 
	 
	 
	448,00
	678 082 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.111
	2 090 391
	823,00
	819 640
	80,00
	73 290
	 
	 
	463,00
	477 430
	195,00
	187 490
	85,00
	81 430 
	 
	 
	 
	 
	573,00
	842 500 
	 
	 
	773,00
	428 251 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6
	761 680
	156,00
	173 487
	46,00
	65 589
	 
	 
	 
	 
	110,00
	107 898
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,30
	315 030 
	54,00
	42 163 
	330,00
	231 000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	г.Арзамас, ул.Володарского, д.77
	843 456
	95,00
	88 339
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,00
	88 339
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,20
	463 435 
	 
	 
	322,00
	291 682 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45
	826 867
	39,00
	55 885
	15,00
	19 845
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,00
	36 040 
	 
	 
	 
	 
	266,40
	408 090  
	 
	 
	305,30
	362 892  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по МО на 2016 год
	68 123 564
	12608,00
	13 361 869
	1 046,00 
	1 232 214
	 
	 
	5 736,00 
	6 932 441
	4 420,00 
	3 373 058
	1 406,00 
	1 824 156
	 
	 
	12 
	18 334 206 
	8 935,00 
	17 837 141
	1 825,70 
	574 885
	12 866,40 
	18 015 463
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18
	3 963 048
	553,00
	706 472
	 
	 
	 
	 
	463,00
	575 874
	 
	 
	90,00
	130 598 
	 
	 
	 
	 
	667,30
	2 180 024
	 
	 
	611,70
	1 076 552 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а
	1 589 529
	387,00
	455 477
	39,00
	36 728
	 
	 
	210,00
	263 680
	90,00
	84 754,00
	48,00
	70 315 
	 
	 
	 
	 
	340,40
	508 049 
	 
	 
	489,70
	626 003 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1
	800 770
	26,00
	24 485
	26,00
	24 485
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	263,00
	392 529 
	 
	 
	358,40
	383 756 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59
	1 531 528
	599,00
	579 848
	70,00
	62 621
	 
	 
	309,00
	309 708
	140,00
	132625,00
	80,00
	74 894 
	 
	 
	 
	 
	525,00
	751 136 
	 
	 
	480,30
	200 544 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2
	3 172 604
	101,00
	147 954
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,00
	147 954 
	 
	 
	 
	 
	643,50
	2 135 900
	 
	 
	491,30
	888 750 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1
	3 562 376
	1970,00
	1 688 264
	248,00
	354 328
	 
	 
	454,00
	543996
	1160,00
	664884,00
	108,00
	125 056 
	 
	 
	 
	 
	866,60
	1 126 580 
	458,00
	181 123  
	1066,00
	566 409 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9
	4 260 780
	2264,00
	2 037 129
	283,00
	404 549
	 
	 
	579,00
	697324
	1280,00
	841418,00
	122,00
	93 838 
	 
	 
	 
	 
	1033,00
	1 342 900 
	475,00
	200 710 
	1218,00
	680 041 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29
	2 447 299
	301,00
	394 265
	 
	 
	 
	 
	223,00
	280 003
	 
	 
	78,00
	114 262 
	 
	 
	 
	 
	610,80
	911 622 
	 
	 
	632,10
	1 141 412 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б
	2 245 050
	486,00
	613 163
	44,00
	41 437
	 
	 
	362,00
	454 535
	 
	 
	80,00
	117 191 
	 
	 
	 
	 
	459,40
	684 388 
	 
	 
	524,10
	947 499 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5
	5 721 444
	1429,00
	1 652 397
	156,00
	146 908
	 
	 
	717,00
	900 280
	400,00
	376686,00
	156,00
	228 523 
	 
	 
	 
	 
	832,40
	1 240 063 
	544,80
	104 112 
	1513,10
	2 724 872 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в
	4 112 290
	1079,00
	1 239 298
	 
	 
	 
	 
	631,00
	792 297
	400,00
	376686,00
	48,00
	70 315 
	 
	 
	 
	 
	732,70
	1 091 535 
	347,90
	88 940 
	1332,40
	1 692 517 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	г.Арзамас, ул.Калинина, д.27
	3 995 319
	1218,00
	1 203 055
	180,00
	161 158
	 
	 
	618,00
	645 668
	280,00
	265055,00
	140,00
	131 174 
	 
	 
	 
	 
	536,60
	768 373 
	 
	 
	1130,00
	2 023 891 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8
	810 556
	59,00
	86 428
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,00
	86 428 
	 
	 
	 
	 
	212,20
	316 710 
	 
	 
	347,50
	407 418 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1
	11 576 765
	2136,00
	2 533 634
	 
	 
	 
	 
	1 170,00
	1 469 076
	670,00
	630950,00
	296,00
	433 608 
	 
	 
	 
	 
	1212,10
	4 387 332
	 
	 
	2671,80
	4 655 799 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	г.Арзамас, ул.Мира, д.3
	6 211 846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6 211 846 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1
	6 061 180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6 061 180 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	г.Арзамас, ул.Мира, д.21
	6 061 180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6 061 180 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


